PRECIORADAR Revisión profunda de producto, técnica, legal, negocio y plan de trabajo Mayo 2026 · Solo-founder · Bajo presupuesto

Generado con investigación profunda de código, mercado y marco legal argentino

# 1. Diagnóstico general

PrecioRadar hoy es una maqueta funcional muy bien pensada a nivel arquitectónico, pero todavía no es un comparador de precios real. Lo es solo de manera nominal.

|  | Readiness para producción pública: 35–45% Suficiente para demo cerrada. No suficiente para abrir a Google, redes y tráfico público. |
| --- | --- |

## El problema central

Tiene un (1) provider real (MercadoLibre) y seis stubs vacíos (Frávega, Musimundo, Cetrogar, Megatone, TiendaMia, Temu) que devuelven [] / null. Los gráficos de historial salen de una función determinística sin persistencia.

El problema no es técnico: es de promesa al usuario. Una recomendación tipo 'excelente precio', 'buen precio' o 'conviene esperar' calculada sobre una serie sintética es potencialmente publicidad engañosa (art. 4 y 8, Ley 24.240).

Un badge 'Demo' no es suficiente cuando lo que se muestra al lado es un precio en pesos, una tienda con nombre y logo, y un botón 'Ir a la tienda'.

## Brecha entre documento maestro y código real

| Promesa del documento | Estado real en código |
| --- | --- |
| Comparador multi-tienda con historial | Búsqueda live MercadoLibre + series sintéticas |
| Alertas por email evaluadas por cron con cooldown | Endpoint /api/internal/evaluate-alerts listo, sin cron real ni Resend en prod |
| Click tracking y afiliados | Modelo Prisma existe; programa MeLi abierto en nov-2025, no integrado |
| robots.txt | El archivo NO existe |
| 6 providers reales | 6 stubs devuelven [] y null |

# 2. Lo que está bien planteado

- Separación providers/adapters: cuando llegue Frávega, la cirugía es local.

- Modelo Prisma normalizado: Product separado de ProductOffer separado de PriceHistory con índice por offerId + recordedAt.

- Evaluación de alertas con cooldown: evita spam de notificaciones.

- Sistema de reportes con tipos broken_link, incorrect_price, etc.: imprescindible para escalar con bajo costo de moderación.

- Panel admin básico: UI para resolver reportes sin SQL directo.

- Manejo de database_unavailable como degradación gradual.

- Auth con Supabase + proxy.ts protegiendo /dashboard, /alertas, /admin. proxy.ts confirma migración al patrón Next.js 16.

- CRON_SECRET con doble vía (Bearer y header custom): compatible con casi cualquier provider de cron.

- ClickTracking, SearchLog, ProviderLog: instrumentación desde el día uno.

# 3. Lo que está flojo o incompleto

| Área | Problema concreto | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Datos | 6 de 7 providers son stubs; historial 100% sintético | BLOQUEANTE para confianza |
| SEO | Sin robots.ts, sitemap.ts, metadata dinámica | Sin tracción orgánica posible |
| SEO | Sin structured data Product/Offer/AggregateOffer | Pierde rich results en Google |
| Confianza | Recomendación de compra sobre serie sintética | Riesgo legal Ley 24.240 |
| Tests | 'No test runner is configured yet' en README | Refactor inseguro |
| Observabilidad | Sin Sentry, sin uptime monitor | Producción a ciegas |
| Rate limiting | /api/out y búsqueda sin throttling | Abuso trivial, costo de API |
| Imágenes | No usa next/image | LCP malo, CWV fallido |
| UX | Sin loading.tsx ni error.tsx | UI rota durante latencia |
| Legal | Sin consentimiento, política privacidad ni términos reales | Incumple Ley 25.326 |
| Caching | Sin revalidate ni unstable_cache | Costo de DB y API innecesario |

# 4. Riesgos

## 4.1 Técnicos

- API pública MercadoLibre cambió en abril 2025: endpoint /sites/MLA/search ahora devuelve 403 sin OAuth. CRÍTICO.

- Deuda por stubs: cada stub es una mentira contractual con el front.

- Historial sintético: si se mezclan fuentes real+sintético, la confianza se destruye cuando un usuario observador detecta la inconsistencia.

- Next.js 16 / proxy.ts solo corre en Node.js runtime, NO en Edge. Si hay imports Edge-only heredados, rompe en producción.

- Cron real: Vercel Cron en plan free tiene límite de 2 jobs y frecuencia mínima diaria. Para evaluar alertas cada 30 min hace falta plan Pro o cron externo.

- Sin pruebas E2E: cualquier cambio en proxy.ts puede romper login en producción sin que nadie se entere.

## 4.2 Legales en Argentina

|  | Ley 24.240 — Defensa del Consumidor Art. 4: información cierta, clara y detallada. Art. 8: las precisiones de la publicidad se tienen por incluidas en el contrato. Mostrar precios y recomendaciones sobre datos mock viola ambos artículos. |
| --- | --- |

|  | Ley 25.326 — Protección de Datos Personales PrecioRadar recolecta email, queries (SearchLog), clicks (ClickTracking) y configuración de alertas = base de datos personales. Obligación de inscripción en RNBD de la AAIP vía TAD, consentimiento informado, política de privacidad, mecanismo ARCO. |
| --- | --- |

- Uso de logos y nombres de tiendas: admisible como uso descriptivo, pero requiere disclaimer de no afiliación salvo cuando sea explícita.

- Programa de afiliados MeLi (lanzado nov-2025): solo para monotributistas, comisión hasta 15% según categoría, solo productos con reputación verde.

## 4.3 Comerciales — Competidores directos

| Competidor | Fortaleza | Debilidad | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Precialo (+80 tiendas) | Cobertura amplia, historial | UX mejorable, sin diferenciación | Afiliados |
| Historial.com.ar | Excelente función central, citado en prensa | UI básica, sin recomendaciones | Afiliados |
| MercadoTrack | Foco extremo, historial denso c/2h | Solo MeLi | Afiliados |
| HardGamers / Comp-Hardware | +30 tiendas, profundidad hardware | Solo hardware | Afiliados/ads |
| CamelCamelCamel | Simple, gratuito, tradición | Solo Amazon, sin móvil | Afiliados + ads |
| Keepa | Datos profundos, API, extensión | Curva de aprendizaje, pago | Freemium |

# 5. Mejoras prioritarias

## 5.a Imprescindibles antes de lanzar (P0)

- Historial real persistido aunque sea de UNA sola tienda. Cron cada 2–6 h → PriceHistory. Hasta entonces: 'Recolectando datos — vuelve en X días'.

- Eliminar TODA visibilidad de providers stub. Frávega, Musimundo, Cetrogar, Megatone, TiendaMia, Temu: invisibles hasta que estén reales.

- robots.ts y sitemap.ts en app/.

- generateMetadata dinámico en /producto/[slug] y /categoria/[slug].

- Política de privacidad y términos en español argentino con Ley 25.326, datos de contacto del responsable, derechos ARCO, AAIP.

- Banner de consentimiento de cookies.

- Rate limiting básico en /api/out, /api/search y Server Actions sensibles (Upstash).

- error.tsx y loading.tsx en rutas principales.

- Logging con Sentry free tier para errores client + server.

- RLS en todas las tablas Supabase public con policies auth.uid().

- Validación de inputs con Zod en todos los Server Actions.

- Headers de seguridad: CSP, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy.

## 5.b Importantes pero pueden esperar (P1)

- 2–3 providers reales más (prioridad: Frávega feed, HardGamers, TiendaMia).

- Páginas de categoría SEO con texto curado.

- Blog/guías de compra estacionales.

- Alertas por email con plantilla HTML profesional (React Email).

- Tests automatizados E2E (Playwright) + unit (Vitest).

- Decisión visual final entre las 3 propuestas del documento maestro.

## 5.c Ideas futuras (P2)

- PWA installable con push notifications.

- Extensión de browser (patrón Keepa/Honey para MeLi).

- IA para detección de falsas ofertas Hot Sale.

- Comparador entre modelos (Galaxy A55 vs Motorola G84).

- Plan premium freemium (alertas ilimitadas, historial extendido, sin ads).

- API pagada para sellers y revendedores (modelo Keepa-light).

- B2B SaaS: inteligencia de precios para sellers MeLi.

# 6. Revisión de UX y pantallas

## Home

Mejor patrón: hero corto + buscador prominente + carruseles de 'Top bajadas verificadas / Más buscados / Categorías' con datos reales. Referencia: Idealo + Precialo.

## Búsqueda

Cards con foto 100x100, título a 2 líneas, precio grande, mejor tienda, mini-sparkline 30 días. Filtros laterales en desktop, drawer en mobile, sticky. Referente: Precialo (densidad) + CamelCamelCamel (austeridad).

## Página de Producto

La página clave del SEO. Estructura ideal: nombre + imagen → bloque precio actual → tabla de tiendas → gráfico historial REAL → CTA alerta → JSON-LD → FAQ → similares. El botón 'Ir a la tienda' debe ser lo más prominente de la página.

## Dashboard

Estado vacío de primer login: debe ofrecer crear la primera alerta con un producto sugerido. Métricas reales: alertas activas, productos vistos, notificaciones pendientes.

## Badge Demo vs precio real

|  | OPINIÓN FUERTE Eliminar coexistencia de 'Demo' con precio formateado y recomendación. Hasta que haya datos reales: no mostrar el producto. Punto. |
| --- | --- |

## Comparación con referentes

| Herramienta | UX fuerte | UX débil |
| --- | --- | --- |
| Idealo (Europa) | Mobile-first, velocidad, claridad | No opera en AR |
| CamelCamelCamel | Simplicidad extrema, gráfico arriba | Solo para usuarios técnicos |
| Keepa | Densidad de datos, extensión | Intimida al comprador casual |
| Honey | Flujo de extensión | Destruyó reputación en 6 meses por afiliados |
| Precialo AR | Cobertura amplia visible | UX genérica, lenta en mobile |

# 7. Revisión SEO

|  | Estado actual: 2/10 Sin robots.txt, sitemap, structured data, metadata dinámica robusta ni internal linking estructurado. |
| --- | --- |

## Lo que falta implementar

- app/sitemap.ts dinámico generado desde Prisma con todas las URLs de producto y categoría.

- app/robots.ts que bloquee /dashboard, /admin, /api/internal/*, /api/out.

- JSON-LD por producto: Product + AggregateOffer (lowPrice, highPrice, offerCount, priceCurrency: 'ARS') + BreadcrumbList.

- Open Graph + Twitter cards dinámicas con OG image generada por opengraph-image.tsx.

- Canonical URL en cada producto para evitar duplicados.

## Estrategia de contenido SEO

Es la palanca principal de crecimiento con bajo presupuesto. Costo marginal por página: cero después de la infra.

- Páginas pilares por categoría: 'Mejores notebooks para estudiar 2026 en Argentina'.

- Long-tail por modelo: 'precio Samsung Galaxy A55 Argentina', 'Galaxy A55 cuotas sin interés'.

- Guías estacionales: una guía sobre Hot Sale publicada en abril puede traer tráfico que se convierte en alertas en mayo.

## Core Web Vitals

- Migrar TODAS las imágenes a next/image. No negociable.

- Recharts cargar solo en página de producto con dynamic + ssr: false.

- Habilitar Turbopack (default en Next.js 16).

# 8. Revisión técnica del stack

## Next.js 16 y proxy.ts

|  | Breaking change crítico proxy.ts corre SOLO en Node.js runtime, NO en Edge. Si hay imports Edge-only, rompe en prod. La auth real debe estar en el data layer, no solo en proxy.ts. |
| --- | --- |

- params y searchParams son async en Next.js 16: acceso sincrónico falla en build.

- next/image cambió defaults de calidad y formatos en v16.

- Turbopack: si alguna lib usa configs de Webpack en next.config, portarlas a turbopack.*.

## Prisma + Supabase

- Decimal(12,2) puede ser limitante con inflación argentina alta. Subir a Decimal(14,2).

- Falta índice compuesto en ProductOffer (productId, storeId, isActive).

- RLS en Supabase: sin políticas activas, el anon key permite leer toda la base.

## Server Components vs Client Components

Probable over-use de Client Components donde Server alcanzaría. Recharts obliga a Client; el wrapper de página no debería serlo. Patrón: page.tsx como Server, dentro un <PriceChart data={...} /> como Client.

## Gaps detectados

| Gap | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- |
| Sin Suspense/streaming | Páginas cargan en blanco | Suspense boundary por sección |
| Sin loading.tsx / error.tsx | UI rota visible al usuario | Crear en todas las rutas principales |
| Sin bundle analysis | Bundle hinchado sin detectar | @next/bundle-analyzer en CI |
| Sin cache strategy | Costo innecesario de DB y API | revalidate por ruta, unstable_cache |
| Validación manual FormData | Injection posible en Server Actions | Migrar a Zod |

# 9. Revisión de base de datos y modelos Prisma

## Bien resuelto

- Normalización clara: Product ↔ ProductOffer ↔ PriceHistory.

- PriceHistory (offerId, recordedAt) indexado correctamente.

## Tablas que faltan

| Tabla nueva | Propósito |
| --- | --- |
| NewsletterSubscription | Captar emails sin requerir cuenta (CTA Hot Sale) |
| ScrapeJob / ProviderRun | Log de cada corrida del cron para debuggear fallos silenciosos |
| AnalyticsEvent (genérica) | Tracking de eventos UI sin depender de Google Analytics |

## Ajustes en schema existente

- Subir Decimal(12,2) a Decimal(14,2) en ProductOffer.price y PriceHistory.price.

- Agregar deletedAt DateTime? (soft delete) en Product, Store, Category para no destruir URLs SEO.

- Índice compuesto faltante: ProductOffer(productId, storeId) para listar ofertas activas.

- SearchLog(createdAt) para purgas y dashboards.

## Estrategia de crons

| Cron | Frecuencia | Acción |
| --- | --- | --- |
| Refresh de precios | Cada 4 h | MeLi API → ProductOffer.price + PriceHistory |
| Evaluar alertas | Cada 30 min | Comparar vs target → email Resend si cumple |
| Limpieza | Diaria | SearchLog >90 días, ProviderLog >30 días |
| Rebuild sitemap | Semanal | Regenerar sitemap con productos nuevos |

Nota: Vercel Cron en plan free permite 2 jobs con frecuencia mínima diaria. Para los 4 crons hace falta plan Pro ($20/mes) o cron externo gratuito (cron-job.org, Upstash QStash free tier).

# 10. Revisión de seguridad y privacidad

| Ítem | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Service role key | ✅ Server-only | Mantener |
| CRON_SECRET Bearer + header | ✅ OK | Agregar crypto.timingSafeEqual |
| Supabase RLS | ❌ No configurado | URGENTE: habilitar + policies |
| Validación FormData | ❌ Manual | Migrar a Zod en todos los Server Actions |
| SSRF en getProductByUrl | ⚠️ Riesgo latente | Validar allowlist de dominios |
| PII en SearchLog | ⚠️ Queries sin TTL | Purgar >90 días, documentar |
| Consentimiento cookies | ❌ No existe | Banner + opt-in analytics |
| Headers HTTP seguridad | ❌ No configurados | CSP, X-Frame-Options, nosniff, etc. |
| Inscripción RNBD (AAIP) | ❌ No iniciado | Trámite TAD antes de operar a escala |

|  | Supabase RLS — riesgo alto Sin Row Level Security habilitado, cualquier persona con el anon key puede hacer SELECT * en toda la base. Eso incluye emails, alertas y configuraciones de usuarios. Habilitar RLS con policies auth.uid() es la tarea de mayor impacto por menor esfuerzo. |
| --- | --- |

## Política mínima Ley 25.326 (obligatoria)

- Identificación del responsable (nombre real o razón social).

- Finalidad: comparación de precios, alertas, mejora del servicio.

- Datos recolectados: email, hash de password, queries, clicks, alertas.

- Cesiones: Supabase (USA), Resend (USA), Vercel (USA) — verificar adecuación.

- Retención por categoría de dato.

- Derechos ARCO con datos de contacto del responsable y plazo de respuesta.

- Inscripción en RNBD de la AAIP antes de operar a escala.

# 11. Revisión de monetización

## MercadoLibre Afiliados Argentina (vigente desde nov-2025)

- Comisión hasta 15% según categoría (electrónica suele ser 3–6%; moda/belleza más alto). % exacto por categoría: no publicado, verificar en panel de afiliado.

- Requisitos: +18 años, cuenta MeLi activa + Mercado Pago, monotributista (primera etapa).

- Solo links de productos de vendedores con reputación verde.

- Fuente: news.mercadolibre.com/programa-de-afiliados-y-creadores-mercado-libre-argentina-2025

## Otras tiendas argentinas

|  | Gap de mercado Frávega, Garbarino, Musimundo, Cetrogar, Megatone NO tienen programa de afiliados público propio en Argentina a la fecha (beckerle.com.ar). Es una queja histórica del ecosistema. Vía redes externas (Awin, Impact, Tradetracker) hay opciones limitadas. |
| --- | --- |

## Tabla de modelos de monetización

| Modelo | Realismo LATAM solo-founder | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Afiliados MeLi | Alto | Único camino claro hoy en AR para electro/tech |
| Google AdSense | Medio | RPM LATAM bajo (USD 1–5 /mil PV en tech) |
| Premium freemium | Medio-alto | Rentable cuando haya 5–10k usuarios activos |
| Newsletter pago revendedores | Medio | Mercado chico, valor alto por suscriptor |
| API pagada para sellers | Medio | Viable cuando haya catálogo + volumen (modelo Keepa) |
| Sponsored deals (con badge) | Medio | Requiere disclaimer claro por Ley 24.240 |
| Display ads (blog) | Bajo | Solo en páginas que no compitan con CTA |
| Ebook / curso | Bajo | Buen lead magnet, mal producto principal |

## Costos de infraestructura (estimación)

- Vercel: free → Pro USD 20/mes con tráfico real.

- Supabase: free → Pro USD 25/mes (500 MB DB, 50k MAU).

- Resend: free 3k emails/mes → USD 20/mes por 50k.

- Sentry, Upstash Ratelimit: free tier alcanza para empezar.

- TOTAL estimado mes 1–3: USD 0–25/mes. Con tráfico real: USD 60–80/mes.

# 12. Comparación con alternativas reales del mercado

| Comparador | Foco | Fortaleza | Debilidad | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precialo | +80 tiendas, multi-cat. | Cobertura amplia, historial | UX mejorable | Afiliados |
| Historial.com.ar | Evolución de precio | Citado en prensa, foco central | UI básica | Afiliados |
| MercadoTrack | MeLi c/2 h | Historial denso | Solo MeLi | Afiliados |
| HardGamers | Hardware AR | +30 tiendas, comunidad | Solo hardware | Afiliados/ads |
| Pricely/Preciosuper | Supermercados | Datos diarios | No tech | Mix |
| CamelCamelCamel | Amazon global | Simple, gratuito | Sin móvil | Afiliados+ads |
| Keepa | Amazon global | Profundidad, API, ext. | Pago | Freemium |
| Idealo | Europa multi-cat. | UX referencia | No opera en AR | Afiliados |
| Google Shopping | Global | Distribución masiva | Hostil al SEO orgánico | Ads |

## Diferenciación posible para PrecioRadar

- Honestidad estructural: única plataforma AR que no muestra recomendaciones sin datos reales. Posicionamiento: 'preferimos decir no sabemos antes que mentirte'.

- Mobile-first real: la UX de Precialo e Historial es aceptable pero genérica. Una experiencia con velocidad Vercel + diseño cuidado gana la primera impresión.

- Cobertura curada: 10–15 tiendas creíbles para tech/electro/PC builder con profundidad real.

- Contenido editorial: ningún comparador AR tiene un blog serio. Es un foso amplio.

# 13. Roadmap recomendado (3–6 meses, solo-founder)

| Etapa | Período | Foco |
| --- | --- | --- |
| A — Tapar agujeros críticos | Semanas 1–3 | RLS, OAuth MeLi, robots/sitemap, legal, rate limiting, Sentry, next/image |
| B — Beta pública restringida | Semanas 4–9 | Cron real, historial persistido, email alerts, onboarding, whitelist 50–200 users |
| C — SEO y contenido | Semanas 10–16 | 10 guías pilares, páginas de categoría, newsletter, Search Console |
| D — Monetización + 2do provider | Meses 4–6 | Afiliados MeLi, 2do provider real, plan premium beta |

## Calendario de eventos clave (no perderse)

- Hot Sale — Mayo: el evento más importante del año. Preparar contenido 3 semanas antes.

- Día del Padre — Junio: oportunidad para categorías tech y electro.

- Día del Niño — Agosto: juguetes, consolas, accesorios.

- CyberMonday — Noviembre: segunda ventana más importante.

- Black Friday + Navidad — Nov/Dic: tercera ventana. Preparar alertas masivas.

# 14. Estrategia de adquisición de usuarios

|  | La palanca principal con bajo presupuesto El SEO long-tail es la única adquisición sostenible. Cada producto bien indexado con structured data y un párrafo único es un cebo permanente para queries de intención de compra. |
| --- | --- |

## Prioridades

- SEO long-tail: 'precio Samsung Galaxy A55 Argentina', 'RTX 4070 cuotas', 'notebook Lenovo IdeaPad i5'. Costo marginal: cero.

- Reddit y foros: r/argentina, r/Argaming, r/merval, PoolDevPC, comunidades Discord de PC builder. Estilo: aportar valor antes de promover.

- Twitter/X: cuenta que postee 1–3 ofertas verificadas/día con captura del historial real. Hilos durante Hot Sale y CyberMonday.

- Newsletter semanal: 1.000 suscriptores comprometidos > 10.000 visitas casuales.

- Colaboraciones con creadores tech AR (Topa Tech, Pisapapeles, canales de hardware).

- Product Hunt: bajo impacto en LATAM pero gratis y sirve para feedback.

| Canal | Costo | Potencial | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO long-tail | $0 | Muy alto (compuesto) | Empezar YA |
| Reddit/Discord | $0 | Medio | Empezar en beta |
| Twitter/X ofertas | $0 | Medio-alto | Empezar en beta |
| Newsletter | $0–20/mes | Alto a largo plazo | Día de lanzamiento |
| Creadores tech | $0 (bartering) | Alto | Cuando haya v1 sólido |
| Google Ads | $50–200/mes | Bajo en este nicho | Solo cuando haya conversión probada |

# 15. Ideas de monetización ampliadas

- Afiliados MeLi (base, ya detallado en sección 11).

- Premium freemium: Free (5 alertas, historial 30 días, ads), Pro (~ARS 3–5k/mes: alertas ilimitadas, historial completo, sin ads), Resellers (~ARS 15–30k/mes: API, lotes, dashboards).

- Newsletter pago para revendedores: 'top 20 productos con mayor caída esta semana', 'anomalías de stock'. Modelo Keepa-light.

- API pública pagada (modelo Keepa): tokens por minuto, planes mensuales. Solo viable con catálogo y volumen.

- Sponsored deals con badge clarísimo 'Patrocinado': una tienda paga para destacar. El badge debe ser tan visible como la oferta (Ley 24.240 art. 8).

- Display ads en blog y categorías, nunca en página de producto.

- 'Inteligencia de precios' para sellers MeLi (B2B SaaS lateral): misma infra, producto separado.

- Reportes mensuales de tendencias por categoría vendidos a marcas/agencias.

- Afiliados de servicios bancarios/tarjetas con descuentos (Galicia, Macro, BBVA).

- Ebook/curso 'Cómo comprar online en Argentina sin que te estafen': USD 5–10, sirve como lead magnet.

# 16. Lista de tareas priorizadas para Claude Code / Codex

## P0 — Bloqueantes de lanzamiento

| ID | Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| T-001 | Habilitar RLS + policies Supabase | Usuario A no puede leer alertas del usuario B via anon key |
| T-002 | Crear app/robots.ts | GET /robots.txt devuelve 200 con reglas correctas |
| T-003 | Crear app/sitemap.ts dinámico | Sitemap válido en sitemap.org/validator + Search Console |
| T-004 | generateMetadata en /producto/[slug] y /categoria/[slug] | Cada producto tiene metadata único verificable |
| T-005 | JSON-LD Product + AggregateOffer en página de producto | Rich Results Test de Google sin errores |
| T-006 | JSON-LD BreadcrumbList en producto y categoría | Rich Results Test detecta breadcrumb |
| T-007 | Apagar visibilidad de providers stub | Nombres de stubs no aparecen en HTML renderizado |
| T-008 | Reemplazar getMockPriceHistory por consulta real | Sin historial: muestra 'Recolectando datos', no label de precio |
| T-009 | Migrar validación Server Actions a Zod | Input malformado devuelve error legible sin tocar DB |
| T-010 | Rate limiting Upstash en /api/out, búsqueda, registro | Test de estrés devuelve 429 al exceder |
| T-011 | Headers de seguridad en next.config.ts | securityheaders.com da grado A o mejor |
| T-012 | Política de privacidad + términos + banner cookies | Banner en primer visit; páginas legales completas |
| T-013 | loading.tsx y error.tsx en rutas principales | Skeleton visible en 3G; error con CTA reintentar |
| T-014 | Validar OAuth MercadoLibre (post-restricción abril 2025) | Token expirado se refresca solo, búsqueda sigue OK |
| T-015 | Sentry client + server | Error de prueba aparece en Sentry en <30 segundos |

## P1 — Importantes para tracción

| ID | Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| T-101 | Cron de refresh de precios c/4h sobre top 500 productos | Tras 24h hay ≥6 puntos por offer en PriceHistory |
| T-102 | Cron evaluación alertas c/30min + cooldown | Alerta cumplida dispara exactamente 1 email y no repite en cooldown |
| T-103 | Template email profesional (React Email + Resend) | Mail-Tester score ≥9/10 |
| T-104 | Segundo provider real | ≥100 ofertas reales del 2do provider en DB |
| T-105 | 5 guías pilares SEO | Cada guía indexable, sin errores Search Console, ≥5 internal links |
| T-106 | AnalyticsEvent table + helper track() | Admin panel muestra eventos del día |
| T-107 | Newsletter signup + doble opt-in | Flow completo entrega email confirmación que activa suscripción |
| T-108 | Migrar todas las imágenes a next/image | Lighthouse mobile score >85 en home y producto |
| T-109 | Decisión visual final + design system tokenizado | Ningún color hard-coded fuera de Tailwind config |
| T-110 | Tests E2E Playwright para 5 flows críticos | CI corre tests en cada PR; todos pasan |

## P2 — Mejora continua

| ID | Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| T-201 | Afiliados MeLi integrado en /api/out | Conversión acreditada en panel de afiliados |
| T-202 | Plan Premium con Stripe/MercadoPago | Usuario puede upgrade; límites se aplican correctamente |
| T-203 | PWA installable | Chrome ofrece 'Instalar app' en mobile |
| T-204 | Comparador entre modelos | Página /comparar?a=slug1&b=slug2 funcional |
| T-205 | Extensión de browser | Extensión publicada en Chrome Web Store con ≥50 instalaciones |
| T-206 | Inscripción RNBD AAIP (trámite) | Número de expediente AAIP obtenido |
| T-207 | Modo claro/oscuro persistido | Preferencia guardada en localStorage/cookie |

# 17. Plan de trabajo por etapas para implementar en código

| ETAPA 0 — VERIFICACIÓN PREVIA (SIN TOCAR CÓDIGO) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Confirmar que el código no tiene 3 bombas latentes antes de cambiar nada. |
| ARCHIVOS PROBABLES | mercadoLibreProvider.ts, proxy.ts, schema.prisma, package.json, Supabase dashboard |
| RIESGO | Bajo. Solo lectura. |
| CÓMO VALIDAR | grep -r 'runtime.*edge' src/ no devuelve nada. grep 'Bearer' en mercadoLibreProvider.ts aparece. SELECT rowsecurity FROM pg_tables devuelve false en tablas privadas. |
| COMMIT | — (etapa de diagnóstico, sin commit) |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npx prisma validate npm run build |

| ETAPA 1 — APAGAR RIESGO DE CONFIANZA (P0 CRÍTICO) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio deja de mentirle al usuario. Stubs invisibles + historial sintético reemplazado por estado honesto. |
| ARCHIVOS PROBABLES | mockStoreProducts.ts, searchService.ts, productService.ts, priceHistoryService.ts, recommendationService.ts, types/recommendation.ts, PriceHistoryChart.tsx, page.tsx (home) |
| RIESGO | MEDIO-ALTO. Esta etapa vacía la UI. Se va a ver pelado hasta la Etapa 5. Es esperado y correcto. |
| CÓMO VALIDAR | Grep de nombres stub no aparece en HTML server-rendered. Para producto sin historial: muestra 'Recolectando datos', no label de precio. |
| COMMIT | chore: hide stub providers and replace synthetic price history with honest empty state |
| NIVEL RIESGO | ● ALTO |
| COMANDO | npm run lint npm run build grep -rn 'Frávega\¦Musimundo\¦Cetrogar' .next/server/app/ |

| ETAPA 2 — VALIDAR PROVIDER MERCADOLIBRE CON OAUTH REAL |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Asegurar que el único provider real funciona en producción post-restricción de API pública (abril 2025). |
| ARCHIVOS PROBABLES | mercadoLibreProvider.ts, nuevo src/lib/mercadolibre/oauth.ts, .env.example, providerLogService.ts |
| RIESGO | ALTO si nunca se probó con tráfico real. La app tiene que estar registrada en developers.mercadolibre.com.ar antes de esta etapa. |
| CÓMO VALIDAR | curl manual al endpoint con token válido devuelve 200. Forzar token expirado: refresh ocurre automáticamente. ProviderLog registra errores y refreshes. |
| COMMIT | feat(providers): implement OAuth flow with auto-refresh for MercadoLibre |
| NIVEL RIESGO | ● ALTO |
| COMANDO | npm run build curl -H 'Authorization: Bearer $TOKEN' 'https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=galaxy' |

| ETAPA 3 — SEGURIDAD MÍNIMA DE DATOS (RLS + ZOD + HEADERS) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio deja de tener la base de datos abierta y los inputs sin validar. |
| ARCHIVOS PROBABLES | Supabase migrations (SQL), nuevo src/lib/validation/ con schemas Zod, todos los app/**/actions.ts, next.config.ts, package.json (+zod) |
| RIESGO | MEDIO. Si una policy RLS queda mal escrita, un usuario logueado puede no ver sus propias alertas. Probar con dos cuentas distintas. |
| CÓMO VALIDAR | Usuario A no lee alertas de usuario B via anon key. Input malformado en Server Action devuelve error legible. securityheaders.com da grado A. |
| COMMIT | feat(security): enable RLS, validate inputs with Zod, set strict security headers |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npm install zod npm run lint npm run build npm test |

| ETAPA 4 — COMPLIANCE LEGAL (LEY 25.326 + COOKIES + TEXTOS) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | No operar ilegalmente. |
| ARCHIVOS PROBABLES | app/privacidad/page.tsx (reescribir), app/terminos/page.tsx (reescribir), nuevo app/cookies/page.tsx, nuevo CookieBanner.tsx, app/layout.tsx, Footer.tsx |
| RIESGO | BAJO técnicamente, ALTO si no se hace. |
| CÓMO VALIDAR | Primera visita incógnita muestra banner. Aceptar → cookie pr_cookie_consent=accepted. Rechazar → script analytics no carga. Tres páginas legales con contenido completo. |
| COMMIT | feat(legal): privacy policy, terms, cookies page and consent banner (Ley 25.326) |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm run lint npm run build |

| ETAPA 5 — PERSISTIR HISTORIAL REAL (CRON + TABLA) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio empieza a acumular datos reales. Sin esta etapa, la Etapa 1 deja la UI vacía indefinidamente. |
| ARCHIVOS PROBABLES | schema.prisma (Decimal 14,2), nuevo priceSnapshotService.ts, nuevo app/api/internal/refresh-prices/route.ts, vercel.json o cron externo, recommendationService.ts (percentiles reales) |
| RIESGO | MEDIO. Si el cron corre mal, llena la DB con basura. Si corre poco, tarda 2 meses en tener historial útil. |
| CÓMO VALIDAR | Tras 24h con cron c/4h: SELECT COUNT(*) FROM PriceHistory WHERE isDemo=false >= 300. Tras 3-4 días: productos con ≥14 puntos muestran recomendaciones reales. |
| COMMIT | feat(history): real price snapshotting via cron and Decimal(14,2) |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npx prisma migrate dev --name decimal_14_2 npx prisma generate npm run build curl -X POST /api/internal/refresh-prices -H 'Authorization: Bearer $CRON_SECRET' |

| ETAPA 6 — SEO FOUNDATIONAL (ROBOTS, SITEMAP, METADATA, STRUCTURED DATA) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Google puede encontrar e indexar las páginas. Sin esto, no hay adquisición orgánica. |
| ARCHIVOS PROBABLES | nuevo app/robots.ts, nuevo app/sitemap.ts, app/producto/[slug]/page.tsx (generateMetadata + JSON-LD), nuevo src/lib/seo/jsonLd.ts, nuevo componente JsonLd, app/producto/[slug]/opengraph-image.tsx |
| RIESGO | BAJO. Aditivo, no rompe nada existente. |
| CÓMO VALIDAR | GET /robots.txt y /sitemap.xml devuelven contenido válido. Rich Results Test detecta Product + AggregateOffer + BreadcrumbList sin errores. |
| COMMIT | feat(seo): robots, dynamic sitemap, dynamic metadata and JSON-LD structured data |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm run build curl http://localhost:3000/robots.txt curl http://localhost:3000/sitemap.xml ¦ head -50 |

| ETAPA 7 — ROBUSTEZ DE RUNTIME (RATE LIMITING, LOADING/ERROR, SENTRY, NEXT/IMAGE) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio resiste tráfico real y se puede debuggear cuando rompa. |
| ARCHIVOS PROBABLES | nuevo src/lib/ratelimit.ts, app/api/out/route.ts, app/buscar/page.tsx, Server Actions, nuevos loading.tsx + error.tsx en todas las rutas, sentry.*.config.ts, reemplazo masivo de <img> por <Image>, next.config.ts (remotePatterns) |
| RIESGO | MEDIO. Sentry puede mandar PII si no se configura beforeSend para scrubbear emails. Rate limit muy agresivo puede frenar al propio cron (whitelistear por CRON_SECRET). |
| CÓMO VALIDAR | 100 requests rápidos a /api/out → 429 a partir del 31. Error de prueba aparece en Sentry en <30s. Lighthouse mobile ≥85, LCP <2.5s. |
| COMMIT | feat(reliability): rate limiting, loading/error boundaries, Sentry and next/image migration |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npm install @upstash/ratelimit @upstash/redis @sentry/nextjs npm run build npx lighthouse https://[deploy]/ --form-factor=mobile |

| ETAPA 8 — TESTS + CI |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El próximo cambio no rompe login, registro, alertas o click out sin que nadie se entere. |
| ARCHIVOS PROBABLES | package.json (+vitest, @playwright/test), vitest.config.ts, tests/unit/, tests/e2e/ (5 flows), .github/workflows/ci.yml |
| RIESGO | BAJO en código, ALTO si se descubre que algo no estaba funcionando. Es bueno descubrirlo ahora. |
| CÓMO VALIDAR | npm test: todos los unit tests pasan. npm run test:e2e: los 5 flows pasan. PR de prueba en GitHub dispara el workflow y pasa todos los checks. |
| COMMIT | test: vitest unit tests, playwright e2e for critical flows, github actions CI |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm install -D vitest @playwright/test npx playwright install --with-deps chromium npm test npm run test:e2e |

| ETAPA 9 — CONTENIDO + ADQUISICIÓN |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Hay algo para indexar. Sin contenido, el sitemap es un cascarón. |
| ARCHIVOS PROBABLES | nuevo app/guias/page.tsx, app/guias/[slug]/page.tsx, content/guias/*.md (5 guías), componente NewsletterSignup.tsx, nueva tabla NewsletterSubscription en Prisma, Server Action subscribeToNewsletter |
| RIESGO | BAJO. Es contenido, no infraestructura. |
| CÓMO VALIDAR | 5 guías indexables, sin errores en Rich Results Test, cada una con ≥5 internal links. Form de newsletter captura email, envía confirmación y activa suscripción en DB. |
| COMMIT | feat(content): 5 pillar guides, newsletter signup with double opt-in |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm run build npm run lint |

| ETAPA 10 — MONETIZACIÓN (AFILIADOS MELI) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Convertir tráfico en ingresos. Solo se hace después de que la fiscalidad esté en orden (monotributo) y haya aprobación de MeLi. |
| ARCHIVOS PROBABLES | clickTrackingService.ts o app/api/out/route.ts (deeplink afiliado), .env (+MERCADOLIBRE_AFFILIATE_TAG), Footer.tsx (disclaimer), cards de producto (disclaimer inline) |
| RIESGO | MEDIO. Si se rompe el deeplink, los clicks no se atribuyen. Probar manualmente cada formato antes de activar a escala. |
| CÓMO VALIDAR | Click en /api/out desde sesión limpia: URL final lleva parámetro de afiliado. En panel MeLi (24-48h): clicks atribuidos. Compra de prueba: aparece como conversión. |
| COMMIT | feat(monetization): MercadoLibre affiliate deeplinks on outbound clicks |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npm run build |

# Plan de acción de una página

PRECIORADAR — PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Solo-founder · Bajo presupuesto · Foco: lanzar honesto

⚡ ESTA SEMANA — 5 cosas que mueven la aguja

☐ Apagar visibilidad de los 6 providers stub

☐ Reemplazar getMockPriceHistory por consulta real (o 'sin datos')

☐ Verificar que el provider MeLi usa OAuth (post-abril 2025)

☐ Crear app/robots.ts y app/sitemap.ts

☐ Conectar Sentry free tier

📋 PRÓXIMAS 2 SEMANAS — Asentar la base legal/SEO

☐ Habilitar RLS en Supabase con policies por tabla (auth.uid())

☐ JSON-LD Product / AggregateOffer / BreadcrumbList en página de producto

☐ generateMetadata dinámico en producto y categoría

☐ Política de privacidad, términos, banner de cookies (Ley 25.326)

☐ Rate limiting con Upstash en /api/out, búsqueda y registro

☐ loading.tsx y error.tsx en rutas principales

☐ Migrar a next/image

☐ Validación Zod en todos los Server Actions

🚀 ANTES DE BETA PÚBLICA — Semanas 4 a 8

☐ Cron de refresh cada 4h sobre top 500 productos MeLi

☐ Cron de evaluación de alertas cada 30 min con cooldown

☐ Plantilla profesional de email (React Email + Resend)

☐ Decisión visual final entre las 3 propuestas del documento maestro

☐ Mostrar recomendaciones SOLO sobre historial real ≥ 14 puntos

☐ 5 guías pilares publicadas e indexables

📈 PRIMEROS 3–6 MESES — Tracción + monetización

☐ Sumar 2do provider real (Frávega feed / HardGamers / TiendaMia)

☐ Inscripción a afiliados MeLi (cuando el régimen fiscal aplique)

☐ Newsletter semanal lanzado

☐ AnalyticsEvent table + dashboard interno

☐ Plan Premium beta a 50 usuarios más activos

☐ Hot Sale (mayo) y CyberMonday (nov): contenido preparado 3 semanas antes

REGLAS DE ORO → Nunca mostrar una recomendación sin datos reales que la sostengan. → Cada provider stub apagado vale más que cualquier feature nueva. → El SEO de cola larga es la única adquisición sostenible a bajo costo. → Afiliados MeLi >> AdSense en este nicho (estimado 10x por mil visitantes). → Antes de pelearle a Precialo en 'cantidad de tiendas', ganar en honestidad y velocidad.

## PrecioRadar — Etapas de trabajo

Diagnóstico: Readiness 35–45%. Un provider real (MeLi), seis stubs vacíos, historial sintético, sin RLS, sin SEO, sin legal. Riesgo legal activo.

### Etapa 0 — Verificación previa (solo lectura, sin commit)

Confirmar 3 bombas latentes antes de tocar nada:

- ¿MeLi provider usa OAuth o API pública (403 desde abril 2025)?

- ¿Hay imports runtime: 'edge' que rompan con proxy.ts?

- ¿RLS de Supabase está desactivado?

### Etapa 1 — Apagar el riesgo de confianza ⚠️ CRÍTICO

- Ocultar los 6 providers stub del HTML renderizado

- Reemplazar getMockPriceHistory por estado honesto: "Recolectando datos"

- Eliminar recomendaciones basadas en datos sintéticos

Riesgo: La UI queda pelada hasta la Etapa 5. Es intencional.

### Etapa 2 — OAuth MercadoLibre

- Implementar OAuth con auto-refresh de token

- Registrar app en developers.mercadolibre.com.ar

- Loguear en ProviderLog

### Etapa 3 — Seguridad mínima de datos

- Habilitar RLS en Supabase con policies auth.uid()

- Migrar todos los Server Actions a validación Zod

- Security headers: CSP, X-Frame-Options, nosniff

### Etapa 4 — Compliance legal (Ley 25.326)

- Política de privacidad en español argentino

- Términos de uso

- Banner de consentimiento de cookies

- Páginas /privacidad, /terminos, /cookies

### Etapa 5 — Historial real persistido

- Cron refresh de precios c/4h → PriceHistory

- Subir Decimal(12,2) a Decimal(14,2) en schema

- Recomendaciones solo con ≥14 puntos reales

### Etapa 6 — SEO foundational

- app/robots.ts + app/sitemap.ts dinámico desde Prisma

- generateMetadata dinámico en /producto/[slug] y /categoria/[slug]

- JSON-LD: Product + AggregateOffer + BreadcrumbList

### Etapa 7 — Robustez de runtime

- Rate limiting con Upstash en /api/out, búsqueda, registro

- loading.tsx + error.tsx en rutas principales

- Sentry free tier (client + server)

- Migrar <img> → next/image

### Etapa 8 — Tests + CI

- Vitest para unit tests

- Playwright E2E para 5 flows críticos

- GitHub Actions CI

### Etapa 9 — Contenido + adquisición

- 5 guías pilares SEO en /guias/[slug]

- Newsletter signup con doble opt-in

- Tabla NewsletterSubscription en Prisma

### Etapa 10 — Monetización (afiliados MeLi)

- Deeplinks de afiliado en /api/out

- Disclaimers en cards y footer

- Solo después de aprobación MeLi y monotributo en orden