Documento Maestro v2 — PrecioRadar

Nombre del producto: PrecioRadar

Frase SEO: Comprá al mejor precio con historial y alertas

Mercado inicial: Argentina

Moneda principal: ARS

Estado: Documento maestro actualizado con decisiones consolidadas + cuestionario completo + nuevas secciones 24-26

# 0. Regla principal de prioridad

Este documento v2 toma como base el Documento Maestro v1 y las decisiones tomadas durante el desarrollo real del MVP.

El cuestionario amplio de definición se usa para agregar ideas nuevas, mejorar el roadmap y ordenar versiones futuras.

## Regla de prioridad:

Si una respuesta del cuestionario contradice una decisión ya tomada y validada durante el avance del proyecto, se mantiene la decisión original ya aprobada.

El cuestionario no reemplaza el plan maestro previo: lo enriquece.

# 1. Visión del producto

PrecioRadar será una app web pública para ayudar a personas comunes y, más adelante, también a revendedores, a comprar mejor online.

La app permitirá:

- Buscar productos.

- Comparar precios.

- Ver ofertas por tienda.

- Ver historial de precios.

- Saber si una oferta parece conveniente.

- Seguir ofertas específicas.

- Crear alertas.

- Recibir notificaciones.

- Evitar caer en falsas promociones.

PrecioRadar no debe ser una web de ofertas agresiva ni una página llena de banners. Debe sentirse como una herramienta seria, clara y confiable para tomar mejores decisiones de compra.

La promesa central es:

Comprá al mejor precio con historial y alertas.

# 2. Decisiones base consolidadas

Estas decisiones quedan firmes:

- Nombre: PrecioRadar.

- Frase SEO: Comprá al mejor precio con historial y alertas.

- País inicial: Argentina.

- Moneda inicial: ARS.

- Futuro: monedas extranjeras y conversión estimada.

- Tienda real principal futura: MercadoLibre.

- Estado técnico actual: buscador con datos mock/demo/seed.

- Antes de publicar: conectar MercadoLibre real mediante integración oficial/permitida.

- Otras tiendas iniciales: mock/demo bien identificadas.

- Búsqueda pública limitada sin cuenta.

- Login necesario para seguir ofertas y crear alertas.

- Usuario gratis: límites iniciales para evitar abuso y preparar monetización.

- Seguimiento principal del MVP: oferta específica cuando existe oferta.

- Dashboard para usuario registrado.

- Alertas internas y por email.

- Cuotas y envío quedan para versión 2.

- WhatsApp y Telegram quedan para futuro.

- Monetización principal inicial: afiliados, sin afectar la confianza.

- Admin básico desde el MVP.

- Diseño serio, moderno y amigable.

- Arquitectura por providers/adapters.

- No scraping agresivo.

- Prioridad: APIs oficiales, integraciones permitidas o datos simulados.

# 3. Objetivo del MVP

El MVP debe permitir validar si PrecioRadar sirve como producto real.

El MVP debe comprobar:

- Si la gente entiende la propuesta.

- Si usa el buscador.

- Si entiende la comparación de ofertas.

- Si confía en la recomendación.

- Si se registra para seguir ofertas.

- Si crea alertas.

- Si vuelve al dashboard.

- Si hace click en “Ver oferta”.

- Si la monetización por afiliados puede tener sentido.

El MVP no debe intentar hacerlo todo. Debe ser simple, estable y claro.

# 4. Alcance exacto del MVP actual

## Incluido

- Home pública.

- Buscador principal.

- Resultados agrupados por producto.

- Ofertas visibles por tienda.

- Búsqueda demo/mock/seed funcionando.

- Diferenciación entre resultados exactos y similares relevantes.

- Detalle/comparación de producto.

- Historial de precios demo.

- Gráfico de historial.

- Recomendación simple y explicable.

- Registro/login con Supabase Auth.

- Dashboard de usuario.

- Seguimiento de ofertas específicas.

- Límite de seguimiento gratuito.

- Alertas MVP.

- Notificaciones internas.

- Email preparado con Resend.

- Endpoint interno para evaluación de alertas.

- Click tracking preparado.

- Aviso de afiliados.

- Textos legales básicos.

- Admin básico como estructura.

- SEO inicial.

## Excluido del MVP

- Cuotas.

- Envío.

- Precio final con promociones bancarias.

- WhatsApp.

- Telegram.

- IA real.

- Predicción avanzada.

- TiendaMia real.

- Temu real.

- Frávega real.

- Musimundo real.

- Cetrogar real.

- Megatone real.

- App mobile nativa.

- Extensión de navegador.

- Newsletter.

- Comunidad.

- Premium visible.

# 5. Categorías MVP

Categorías incluidas inicialmente:

- Celulares.

- Notebooks.

- Componentes de PC.

- Televisores.

- Audio.

- Consolas y videojuegos.

- Electrodomésticos.

- Herramientas.

Categorías para próximas actualizaciones:

- Ropa.

- Zapatillas.

- Hogar ampliado.

- Smart home.

- Setup gamer.

- Productos para revendedores.

- Importados.

Categorías excluidas o sensibles:

- Adultos.

- Medicamentos.

- Armas.

- Productos ilegales.

- Productos problemáticos o de alto riesgo legal.

# 6. Búsqueda y resultados

La búsqueda debe ser clara, estricta donde haga falta y útil sin volverse cerrada.

## Reglas de búsqueda

- Si el usuario busca “A55”, no debe recibir “A56” como exacto.

- Si busca “A56”, no debe recibir “A55” como exacto.

- Un modelo diferente puede aparecer como similar solo si se explica y es relevante.

- Si busca un celular, no deben aparecer lavarropas, TVs, auriculares o herramientas como similares.

- Si busca un lavarropas, no debe detectarse como ropa.

- Los similares deben respetar categoría o tipo de producto.

- Es mejor mostrar menos resultados buenos que muchos resultados confusos.

## Resultados exactos

Deben representar coincidencias fuertes:

- Mismo producto.

- Mismo modelo.

- Variante compatible.

- Mismo tipo de producto.

## Resultados similares

Deben ser útiles y relevantes:

- Misma categoría.

- Gama parecida.

- Marca relacionada o alternativa razonable.

- Producto que podría interesar al usuario.

# 7. Producto agrupado y ofertas

PrecioRadar debe separar claramente dos conceptos:

## Producto agrupado

Ejemplo: Samsung Galaxy A55 256GB

Es la entidad que agrupa ofertas de distintas tiendas.

## Oferta específica

Ejemplo: Samsung Galaxy A55 256GB — MercadoLibre — $639.999

Es una publicación/oferta puntual en una tienda.

## UX esperada en búsqueda

La card de resultados debe mostrar:

- Nombre del producto agrupado.

- Precio “Desde $...”.

- Cantidad de ofertas disponibles.

- Preview de mejores ofertas.

- Botón “Ver comparación”.

- Botón “Ver oferta” en cada oferta visible.

- Botón “Seguir esta oferta” en cada oferta visible, o “Seguir mejor oferta” si la card se simplifica.

No deben mostrarse varias cards duplicadas del mismo producto si solo cambian las ofertas.

# 8. Seguimiento de productos/ofertas

Para el MVP se prioriza seguir ofertas específicas, no solo productos generales.

## Regla principal

Si el usuario sigue una oferta de MercadoLibre, no debe quedar seguida automáticamente la oferta de Musimundo o Frávega.

## Dashboard

Cada seguimiento debe mostrar:

- Producto.

- Tienda/oferta seguida.

- Precio actual.

- Recomendación.

- Botón “Ver oferta”.

- Botón “Ver comparación”.

- Botón “Dejar de seguir”.

# 9. Historial de precios

El historial debe evolucionar por etapas.

## MVP actual

- Historial demo/mock.

- Gráfico de 7, 30 y 90 días.

- Mínimo, máximo y promedio.

- Mensajes claros cuando el historial no es suficiente.

## Recomendación técnica

Para una app real, conviene guardar historial por oferta específica, porque cada tienda puede tener precios distintos.

## Futuro

- Historial real con cron.

- Guardar precio aunque no cambie para tener línea temporal completa.

- Mostrar frases como “bajó 12% en los últimos 7 días”.

- Detectar subas previas sospechosas.

# 10. Recomendación de compra

La recomendación inicial será por reglas simples, no IA real.

Escala:

- Excelente precio.

- Buen precio.

- Precio normal.

- Caro.

- Conviene esperar.

Debe explicar el motivo:

- “Está cerca del mínimo registrado.”

- “Está dentro del precio promedio reciente.”

- “Está cerca del precio más alto registrado.”

- “El producto tuvo varias bajas recientes; podría convenir esperar.”

- “Buen precio, pero todavía no hay historial suficiente.”

El tono debe ser humano pero serio. No infantil, no exagerado.

# 11. Alertas

## MVP

Alertas incluidas:

- Precio objetivo.

- Baja porcentual.

- Notificación interna.

- Email con Resend.

- Límite de alertas gratuitas.

- Pausar/reactivar alertas.

- Evitar spam con cooldown.

## Próximas alertas

- Mínimo histórico.

- Oferta fuerte.

- Producto similar más barato.

- Evento Hot Sale / CyberMonday.

- Posible falsa oferta.

- Suba previa sospechosa.

# 12. Alertas honestas — actualización futura clave

Las Alertas honestas quedan definidas como módulo futuro central de PrecioRadar. No serán un proyecto separado.

## Objetivo

Avisar oportunidades reales de compra sin depender solamente de afiliados.

## Deben detectar

- Baja fuerte respecto al precio promedio.

- Precio cerca del mínimo histórico.

- Oferta real.

- Posible oferta inflada.

- Suba previa antes de descuento.

- Producto similar más barato.

- Conviene comprar ahora.

- Conviene esperar.

- Eventos como Hot Sale, CyberMonday o campañas especiales.

# 13. Monetización

## MVP

- Afiliados como monetización principal.

- MercadoLibre como programa prioritario.

- Aviso transparente de afiliados.

- Tracking de clicks.

- No priorizar comisión sobre mejor precio.

## Reglas

- La app debe priorizar siempre la recomendación útil.

- El mejor precio real debe mostrarse aunque no tenga afiliado.

- Los links afiliados no deben ensuciar la UX.

- El footer y textos legales deben aclarar que algunos enlaces pueden generar comisión sin costo extra.

# 14. Diseño UX/UI

El diseño queda como punto pendiente de decisión visual. El proyecto debe mostrar tres propuestas visuales antes de cerrar estilo final.

## A. Fintech seria

- Azul oscuro.

- Verde ahorro.

- Cards limpias.

- Sensación confiable y profesional.

## B. Marketplace moderno

- Más visual.

- Más foco en productos.

- Cards con imágenes más protagonistas.

## C. Herramienta inteligente de ofertas

- Mezcla de fintech + marketplace.

- Buscador protagonista.

- Recomendaciones y alertas destacadas.

## Recomendación

Elegir una mezcla entre A y C: seria como fintech, pero amigable como herramienta de compra inteligente.

## Logo

Dirección elegida: radar minimalista, etiqueta de precio integrada, azul/violeta oscuro, verde como acento, estilo serio, moderno y confiable.

# 15. SEO y contenido

SEO será clave para crecimiento.

## Rutas importantes

- /

- /buscar?q=samsung-a55

- /producto/samsung-galaxy-a55

- /categoria/celulares

- /ofertas

- /dashboard

- /alertas

- /admin

# 16. Datos, privacidad y confianza

La app puede guardar: búsquedas, búsquedas anónimas, clicks, productos vistos, productos seguidos y alertas. Pero debe hacerlo con cuidado.

## Reglas

- Política de privacidad desde MVP.

- Términos y condiciones desde MVP.

- Posibilidad futura de borrar cuenta/datos.

- No recolectar más de lo necesario.

- Avisar que la compra se realiza en tienda externa.

- Avisar que los precios pueden cambiar.

- Mostrar última actualización del precio.

- Permitir reportar precio incorrecto.

# 17. Técnica y arquitectura

## Stack confirmado

- Next.js App Router.

- React.

- TypeScript.

- Tailwind CSS.

- Supabase Auth.

- Supabase PostgreSQL.

- Prisma.

- Vercel.

- Recharts.

- Resend.

## Providers

Cada tienda debe tener adapter separado: MercadoLibreProvider, MockProvider, FravegaProvider, MusimundoProvider, CetrogarProvider, MegatoneProvider, TiendaMiaProvider, TemuProvider.

Cada provider debe tener: searchProducts(query), getProductByUrl(url), getCurrentPrice(input), normalizeProductData(data).

# 18. Performance y escalabilidad

## MVP

- Búsqueda rápida.

- Cache simple donde convenga.

- Limitar búsquedas anónimas.

- Lazy loading de imágenes.

- Paginación en resultados si crece.

- Roles user/admin.

# 19. Admin

El admin inicial será simple y funcional. Debe permitir: ver productos, ofertas, tiendas, activar/desactivar tiendas, ver usuarios, búsquedas populares, clicks, productos seguidos, alertas, administrar afiliados, destacar ofertas, marcar oferta como verificada, ver reportes, cargar campañas Hot Sale.

# 20. Roadmap actualizado

## Versión 0 — Base técnica y definición

- Documento maestro, identidad visual, arquitectura, Prisma, Supabase, mock data.

## Versión 1 — MVP funcional

- Buscador demo/seed, resultados agrupados, detalle/comparación, historial demo, recomendación simple, auth, seguimiento de ofertas, dashboard, alertas, notificaciones internas, email preparado, endpoint cron interno, SEO/legal básico.

## Versión 1.5 — MVP serio para publicar

- MercadoLibre real, mejor normalización, mejor búsqueda, click tracking real, admin básico usable, diseño visual final, páginas legales completas, footer afiliados, performance básica.

## Versión 2 — Comparación avanzada

- Cuotas, envío, precio final, dólar/importados, TiendaMia, Temu, Telegram, Hot Sale / CyberMonday, alertas honestas iniciales, detector de ofertas falsas, calendario de promos bancarias, diversificación de afiliados.

## Versión 3 — Plataforma inteligente

- IA para recomendaciones, detección avanzada de falsas ofertas, comparador entre modelos, premium, newsletter, comunidad/reportes.

## Versión 4 — Expansión

- App mobile, extensión de navegador, Latinoamérica, más tiendas reales, canal de ofertas curadas.

# 21. Prioridades inmediatas desde ahora

- Mantener estable el flujo actual.

- Evitar que Codex se desvíe del Documento Maestro.

- Terminar etapa cron si está en curso.

- Hacer checkpoint.

- Crear prueba visual de diseño con 3 estilos.

- Decidir diseño final.

- Recién después avanzar a admin/SEO/legal o MercadoLibre real.

# 22. Regla para Codex desde este punto

Cada cambio debe cumplir:

- No desviarse del Documento Maestro v2.

- No agregar funciones no pedidas.

- No tocar schema sin avisar.

- No ejecutar db push sin confirmación cuando haya cambios de schema.

- No romper búsqueda, detalle, seguimiento, alertas, dashboard ni auth.

- Ejecutar validaciones después de cada cambio: npx.cmd prisma validate, npx.cmd prisma generate cuando corresponda, npm.cmd test si corresponde, npm.cmd run lint, npm.cmd run build.

- Reportar archivos modificados.

- Reportar cómo probar manualmente.

# 23. Próxima decisión recomendada

La próxima decisión de producto no debería ser técnica, sino visual: definir el estilo final de PrecioRadar viendo 3 propuestas de pantalla.

Pantallas a diseñar para comparar estilos: Home, Resultados de búsqueda, Detalle/comparación de producto, Dashboard.

# 24. Detector de ofertas falsas

El detector de ofertas falsas es uno de los diferenciales más importantes de PrecioRadar para el mercado argentino, donde la práctica de inflar precios antes de un descuento es ampliamente conocida y criticada.

## Objetivo

Mostrarle al usuario si un descuento anunciado es real o si el precio fue inflado previamente para simular una rebaja. El tono debe ser claro, directo y sin alarmismo.

## Algoritmo base (v2)

La detección se hace comparando el precio actual contra la media móvil de los últimos períodos. Se necesita historial real persistente para activarlo, por lo que queda habilitado a partir de la versión 2 del roadmap.

| Condición | Etiqueta | Mensaje al usuario |
| --- | --- | --- |
| Precio actual ≤ 90% del promedio 60 días | ✅ Oferta real | El precio está genuinamente por debajo de su promedio reciente. |
| Precio actual entre 90% y 100% del promedio | ⚠️ Descuento menor | El descuento es pequeño o marginal respecto al promedio. |
| Precio actual > 100% del promedio 60 días | 🚫 Oferta inflada | El precio subió antes del supuesto descuento. Revisar condiciones. |
| Historial insuficiente (menos de 14 días) | 🔹 Sin datos suficientes | Aún no hay historial suficiente para evaluar este precio. |

## Ejemplo de mensaje en la UI

“Este celular costó en promedio $850.000 los últimos 60 días. Hace 15 días subió a $1.100.000 y ahora figura en ‘oferta’ a $999.000. Hoy estás pagando más que el promedio histórico.”

## Umbrales configurables

Los porcentajes del algoritmo (90%, 100%) deben ser configurables desde el admin para poder ajustarlos según categoría o período estacional (ejemplo: Hot Sale puede tener umbrales más amplios).

## Dependencia técnica

Requiere historial de precios persistente con cron job activo. No puede activarse con datos mock. Queda planificado para la versión 2 del roadmap.

## Integración con alertas honestas

Cuando se detecta oferta inflada, debe poder disparar una alerta honesta que avise al usuario que sigue ese producto. Esta integración se define junto al módulo de alertas honestas de la sección 12.

# 25. Calendario de promos bancarias

El mercado argentino tiene un comportamiento de compra fuertemente condicionado por las promociones bancarias diarias: descuentos en supermercados los miércoles, reintegros en combustibles ciertos días, cuotas sin interés por banco en determinados comercios. Esta información está dispersa y es difícil de centralizar. Es un diferencial único de PrecioRadar en el mercado actual.

## Objetivo

Mostrarle al usuario qué descuento o beneficio adicional puede aplicar hoy al comprar un producto, según su banco o billetera. El sistema debe estar integrado con el buscador y el detalle de producto.

## Entidades cubiertas (desde v2)

Bancos: Nación, Galicia, Macro, Santander, BBVA, ICBC, Comafi.

Billeteras digitales: Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Naranja X.

## Estructura de datos

Cada entrada del calendario debe tener:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Entidad | Banco o billetera (ej. Banco Nación, Naranja X). |
| Día(s) válido(s) | Días de la semana o fechas específicas. |
| Tipo de descuento | Porcentaje, reintegro, cuotas sin interés. |
| Porcentaje / monto | Valor del beneficio. |
| Categorías aplicables | Supermercados, combustible, electrodomésticos, etc. |
| Tope de reintegro | Monto máximo del beneficio si aplica. |
| Tiendas aplicables | Online, física o ambas. Tiendas específicas si corresponde. |
| Medio de pago requerido | Tarjeta de débito, crédito, QR, app. |
| Vigencia | Fecha desde/hasta. Renovación mensual si aplica. |
| Fuente | URL oficial del banco o billetera. |

## Integración con el buscador y detalle de producto

Cuando el usuario está viendo un producto o una oferta, PrecioRadar debe mostrar automáticamente:

- Si hoy hay alguna promo bancaria aplicable a esa tienda o categoría.

- Cuánto quedaría el precio final con ese beneficio.

- El medio de pago requerido para acceder.

Ejemplo: “Comprá este lavarropas en Frávega con Banco Macro hoy lunes y ahorrás un 25% adicional. Precio con descuento: $X. Requiere tarjeta Macro Selecta.”

## Mantenimiento del calendario

El calendario se actualiza manualmente desde el admin en una primera etapa. Las promos bancarias cambian mensualmente, con excepciones para campañas especiales. En el futuro se puede automatizar con scraping de los sitios oficiales de los bancos.

## Crowdsourcing futuro

En versiones futuras, los usuarios podrán reportar promos nuevas o vencidas a través de un formulario, con validación manual antes de publicar.

## Ubicación en el roadmap

Versión 2. Requiere CMS de promos en el admin y la integración con el detalle de producto. No depende del historial de precios pero sí del admin básico definido en la sección 19.

# 26. Diversificación de afiliados

PrecioRadar comienza con MercadoLibre como único programa de afiliados. Esto genera un riesgo real: si MercadoLibre modifica comisiones, suspende la cuenta o cambia sus términos sin previo aviso, el modelo de monetización queda sin soporte. La diversificación es una prioridad estratégica para la versión 1.5 / versión 2.

## Reglas que no cambian

- El mejor precio real siempre se muestra, tenga afiliado o no.

- Nunca se prioriza una oferta por comisión sobre una más conveniente para el usuario.

- El aviso de afiliados en footer y textos legales se mantiene en todos los casos.

- Los links afiliados no deben degradar la UX ni agregar redirecciones confusas.

## Programas a activar (orden de prioridad)

| Programa | Relevancia para AR | Comisión estimada | Moneda de pago |
| --- | --- | --- | --- |
| Awin | Alta — Falabella, Sodimac, marcas internacionales | 3–6% | EUR/USD |
| Amazon Afiliados (ES/MX) | Alta — argentinos que compran del exterior | 1–10% según categoría | USD |
| Impact | Media — marcas D2C modernas, Shein | Variable | USD |
| CJ Affiliate | Media — Lenovo, GoDaddy y otras marcas globales | Variable | USD |
| Rakuten Advertising | Media — marcas premium internacionales | Variable | USD |
| Temu Affiliate | Alta — crecimiento explosivo en AR 2025 | 5–30% | USD |
| Shein Affiliate | Alta — especialmente en ropa y accesorios | 10–20% | USD |
| MercadoLibre Afiliados | Muy alta — programa actual, mantener activo | 1–7% | ARS/USD |

## Tiendas argentinas sin programa de afiliados

Frávega, Garbarino, Cetrogar, Coto Digital y Carrefour AR no tienen programas de afiliados oficiales al momento de este documento. Su inclusu00f3n en PrecioRadar sirve para dar valor al usuario (comparación de precios) aunque no generen comisión directa. Esto alimenta la base de datos de historial y refuerza la confianza.

## Arquitectura del sistema de afiliados

El AffiliateService existente en la arquitectura debe evolucionar para soportar múltiples programas. Cada provider debe saber si tiene un link de afiliado disponible y cuál usar. La lógica de construcción del link afiliado debe estar encapsulada en el provider correspondiente, no esparcida por la UI.

## Ingresos en dólares — consideración especial

Awin, Amazon, CJ, Rakuten e Impact pagan en USD o EUR. Para el contexto argentino esto tiene un valor adicional significativo. El cobro se puede gestionar vía Payoneer o Wise. Esta fuente de ingresos en moneda extranjera debe gestionarse de forma separada a la facturación en pesos.

## Ubicación en el roadmap

El alta en los programas de afiliados (Awin, Amazon, Impact) se puede gestionar en paralelo al desarrollo de la versión 1.5, ya que no requiere cambios técnicos inmediatos en el producto. La integración de los links en el código queda para la versión 2 junto con la incorporación de las tiendas reales correspondientes.