PRECIORADAR Revisión profunda de producto, técnica, legal, negocio y plan de trabajo Mayo 2026 · Solo-founder · Bajo presupuesto

Generado con investigación profunda de código, mercado y marco legal argentino

# 1. Diagnóstico general

PrecioRadar hoy es una maqueta funcional muy bien pensada a nivel arquitectónico, pero todavía no es un comparador de precios real. Lo es solo de manera nominal.

|  | Readiness para producción pública: 35–45% Suficiente para demo cerrada. No suficiente para abrir a Google, redes y tráfico público. |
| --- | --- |

## El problema central

Tiene un (1) provider real (MercadoLibre) y seis stubs vacíos (Frávega, Musimundo, Cetrogar, Megatone, TiendaMia, Temu) que devuelven [] / null. Los gráficos de historial salen de una función determinística sin persistencia.

El problema no es técnico: es de promesa al usuario. Una recomendación tipo 'excelente precio', 'buen precio' o 'conviene esperar' calculada sobre una serie sintética es potencialmente publicidad engañosa (art. 4 y 8, Ley 24.240).

Un badge 'Demo' no es suficiente cuando lo que se muestra al lado es un precio en pesos, una tienda con nombre y logo, y un botón 'Ir a la tienda'.

## Brecha entre documento maestro y código real

| Promesa del documento | Estado real en código |
| --- | --- |
| Comparador multi-tienda con historial | Búsqueda live MercadoLibre + series sintéticas |
| Alertas por email evaluadas por cron con cooldown | Endpoint /api/internal/evaluate-alerts listo, sin cron real ni Resend en prod |
| Click tracking y afiliados | Modelo Prisma existe; programa MeLi abierto en nov-2025, no integrado |
| robots.txt | El archivo NO existe |
| 6 providers reales | 6 stubs devuelven [] y null |

# 2. Lo que está bien planteado

- Separación providers/adapters: cuando llegue Frávega, la cirugía es local.

- Modelo Prisma normalizado: Product separado de ProductOffer separado de PriceHistory con índice por offerId + recordedAt.

- Evaluación de alertas con cooldown: evita spam de notificaciones.

- Sistema de reportes con tipos broken_link, incorrect_price, etc.: imprescindible para escalar con bajo costo de moderación.

- Panel admin básico: UI para resolver reportes sin SQL directo.

- Manejo de database_unavailable como degradación gradual.

- Auth con Supabase + proxy.ts protegiendo /dashboard, /alertas, /admin. proxy.ts confirma migración al patrón Next.js 16.

- CRON_SECRET con doble vía (Bearer y header custom): compatible con casi cualquier provider de cron.

- ClickTracking, SearchLog, ProviderLog: instrumentación desde el día uno.

# 3. Lo que está flojo o incompleto

| Área | Problema concreto | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Datos | 6 de 7 providers son stubs; historial 100% sintético | BLOQUEANTE para confianza |
| SEO | Sin robots.ts, sitemap.ts, metadata dinámica | Sin tracción orgánica posible |
| SEO | Sin structured data Product/Offer/AggregateOffer | Pierde rich results en Google |
| Confianza | Recomendación de compra sobre serie sintética | Riesgo legal Ley 24.240 |
| Tests | 'No test runner is configured yet' en README | Refactor inseguro |
| Observabilidad | Sin Sentry, sin uptime monitor | Producción a ciegas |
| Rate limiting | /api/out y búsqueda sin throttling | Abuso trivial, costo de API |
| Imágenes | No usa next/image | LCP malo, CWV fallido |
| UX | Sin loading.tsx ni error.tsx | UI rota durante latencia |
| Legal | Sin consentimiento, política privacidad ni términos reales | Incumple Ley 25.326 |
| Caching | Sin revalidate ni unstable_cache | Costo de DB y API innecesario |

# 4. Riesgos

## 4.1 Técnicos

- API pública MercadoLibre cambió en abril 2025: endpoint /sites/MLA/search ahora devuelve 403 sin OAuth. CRÍTICO.

- Deuda por stubs: cada stub es una mentira contractual con el front.

- Historial sintético: si se mezclan fuentes real+sintético, la confianza se destruye cuando un usuario observador detecta la inconsistencia.

- Next.js 16 / proxy.ts solo corre en Node.js runtime, NO en Edge. Si hay imports Edge-only heredados, rompe en producción.

- Cron real: Vercel Cron en plan free tiene límite de 2 jobs y frecuencia mínima diaria. Para evaluar alertas cada 30 min hace falta plan Pro o cron externo.

- Sin pruebas E2E: cualquier cambio en proxy.ts puede romper login en producción sin que nadie se entere.

## 4.2 Legales en Argentina

|  | Ley 24.240 — Defensa del Consumidor Art. 4: información cierta, clara y detallada. Art. 8: las precisiones de la publicidad se tienen por incluidas en el contrato. Mostrar precios y recomendaciones sobre datos mock viola ambos artículos. |
| --- | --- |

|  | Ley 25.326 — Protección de Datos Personales PrecioRadar recolecta email, queries (SearchLog), clicks (ClickTracking) y configuración de alertas = base de datos personales. Obligación de inscripción en RNBD de la AAIP vía TAD, consentimiento informado, política de privacidad, mecanismo ARCO. |
| --- | --- |

- Uso de logos y nombres de tiendas: admisible como uso descriptivo, pero requiere disclaimer de no afiliación salvo cuando sea explícita.

- Programa de afiliados MeLi (lanzado nov-2025): solo para monotributistas, comisión hasta 15% según categoría, solo productos con reputación verde.

## 4.3 Comerciales — Competidores directos

| Competidor | Fortaleza | Debilidad | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Precialo (+80 tiendas) | Cobertura amplia, historial | UX mejorable, sin diferenciación | Afiliados |
| Historial.com.ar | Excelente función central, citado en prensa | UI básica, sin recomendaciones | Afiliados |
| MercadoTrack | Foco extremo, historial denso c/2h | Solo MeLi | Afiliados |
| HardGamers / Comp-Hardware | +30 tiendas, profundidad hardware | Solo hardware | Afiliados/ads |
| CamelCamelCamel | Simple, gratuito, tradición | Solo Amazon, sin móvil | Afiliados + ads |
| Keepa | Datos profundos, API, extensión | Curva de aprendizaje, pago | Freemium |

# 5. Mejoras prioritarias

## 5.a Imprescindibles antes de lanzar (P0)

- Historial real persistido aunque sea de UNA sola tienda. Cron cada 2–6 h → PriceHistory. Hasta entonces: 'Recolectando datos — vuelve en X días'.

- Eliminar TODA visibilidad de providers stub. Frávega, Musimundo, Cetrogar, Megatone, TiendaMia, Temu: invisibles hasta que estén reales.

- robots.ts y sitemap.ts en app/.

- generateMetadata dinámico en /producto/[slug] y /categoria/[slug].

- Política de privacidad y términos en español argentino con Ley 25.326, datos de contacto del responsable, derechos ARCO, AAIP.

- Banner de consentimiento de cookies.

- Rate limiting básico en /api/out, /api/search y Server Actions sensibles (Upstash).

- error.tsx y loading.tsx en rutas principales.

- Logging con Sentry free tier para errores client + server.

- RLS en todas las tablas Supabase public con policies auth.uid().

- Validación de inputs con Zod en todos los Server Actions.

- Headers de seguridad: CSP, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy.

## 5.b Importantes pero pueden esperar (P1)

- 2–3 providers reales más (prioridad: Frávega feed, HardGamers, TiendaMia).

- Páginas de categoría SEO con texto curado.

- Blog/guías de compra estacionales.

- Alertas por email con plantilla HTML profesional (React Email).

- Tests automatizados E2E (Playwright) + unit (Vitest).

- Decisión visual final entre las 3 propuestas del documento maestro.

## 5.c Ideas futuras (P2)

- PWA installable con push notifications.

- Extensión de browser (patrón Keepa/Honey para MeLi).

- IA para detección de falsas ofertas Hot Sale.

- Comparador entre modelos (Galaxy A55 vs Motorola G84).

- Plan premium freemium (alertas ilimitadas, historial extendido, sin ads).

- API pagada para sellers y revendedores (modelo Keepa-light).

- B2B SaaS: inteligencia de precios para sellers MeLi.

# 6. Revisión de UX y pantallas

## Home

Mejor patrón: hero corto + buscador prominente + carruseles de 'Top bajadas verificadas / Más buscados / Categorías' con datos reales. Referencia: Idealo + Precialo.

## Búsqueda

Cards con foto 100x100, título a 2 líneas, precio grande, mejor tienda, mini-sparkline 30 días. Filtros laterales en desktop, drawer en mobile, sticky. Referente: Precialo (densidad) + CamelCamelCamel (austeridad).

## Página de Producto

La página clave del SEO. Estructura ideal: nombre + imagen → bloque precio actual → tabla de tiendas → gráfico historial REAL → CTA alerta → JSON-LD → FAQ → similares. El botón 'Ir a la tienda' debe ser lo más prominente de la página.

## Dashboard

Estado vacío de primer login: debe ofrecer crear la primera alerta con un producto sugerido. Métricas reales: alertas activas, productos vistos, notificaciones pendientes.

## Badge Demo vs precio real

|  | OPINIÓN FUERTE Eliminar coexistencia de 'Demo' con precio formateado y recomendación. Hasta que haya datos reales: no mostrar el producto. Punto. |
| --- | --- |

## Comparación con referentes

| Herramienta | UX fuerte | UX débil |
| --- | --- | --- |
| Idealo (Europa) | Mobile-first, velocidad, claridad | No opera en AR |
| CamelCamelCamel | Simplicidad extrema, gráfico arriba | Solo para usuarios técnicos |
| Keepa | Densidad de datos, extensión | Intimida al comprador casual |
| Honey | Flujo de extensión | Destruyó reputación en 6 meses por afiliados |
| Precialo AR | Cobertura amplia visible | UX genérica, lenta en mobile |

# 7. Revisión SEO

|  | Estado actual: 2/10 Sin robots.txt, sitemap, structured data, metadata dinámica robusta ni internal linking estructurado. |
| --- | --- |

## Lo que falta implementar

- app/sitemap.ts dinámico generado desde Prisma con todas las URLs de producto y categoría.

- app/robots.ts que bloquee /dashboard, /admin, /api/internal/*, /api/out.

- JSON-LD por producto: Product + AggregateOffer (lowPrice, highPrice, offerCount, priceCurrency: 'ARS') + BreadcrumbList.

- Open Graph + Twitter cards dinámicas con OG image generada por opengraph-image.tsx.

- Canonical URL en cada producto para evitar duplicados.

## Estrategia de contenido SEO

Es la palanca principal de crecimiento con bajo presupuesto. Costo marginal por página: cero después de la infra.

- Páginas pilares por categoría: 'Mejores notebooks para estudiar 2026 en Argentina'.

- Long-tail por modelo: 'precio Samsung Galaxy A55 Argentina', 'Galaxy A55 cuotas sin interés'.

- Guías estacionales: una guía sobre Hot Sale publicada en abril puede traer tráfico que se convierte en alertas en mayo.

## Core Web Vitals

- Migrar TODAS las imágenes a next/image. No negociable.

- Recharts cargar solo en página de producto con dynamic + ssr: false.

- Habilitar Turbopack (default en Next.js 16).

# 8. Revisión técnica del stack

## Next.js 16 y proxy.ts

|  | Breaking change crítico proxy.ts corre SOLO en Node.js runtime, NO en Edge. Si hay imports Edge-only, rompe en prod. La auth real debe estar en el data layer, no solo en proxy.ts. |
| --- | --- |

- params y searchParams son async en Next.js 16: acceso sincrónico falla en build.

- next/image cambió defaults de calidad y formatos en v16.

- Turbopack: si alguna lib usa configs de Webpack en next.config, portarlas a turbopack.*.

## Prisma + Supabase

- Decimal(12,2) puede ser limitante con inflación argentina alta. Subir a Decimal(14,2).

- Falta índice compuesto en ProductOffer (productId, storeId, isActive).

- RLS en Supabase: sin políticas activas, el anon key permite leer toda la base.

## Server Components vs Client Components

Probable over-use de Client Components donde Server alcanzaría. Recharts obliga a Client; el wrapper de página no debería serlo. Patrón: page.tsx como Server, dentro un <PriceChart data={...} /> como Client.

## Gaps detectados

| Gap | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- |
| Sin Suspense/streaming | Páginas cargan en blanco | Suspense boundary por sección |
| Sin loading.tsx / error.tsx | UI rota visible al usuario | Crear en todas las rutas principales |
| Sin bundle analysis | Bundle hinchado sin detectar | @next/bundle-analyzer en CI |
| Sin cache strategy | Costo innecesario de DB y API | revalidate por ruta, unstable_cache |
| Validación manual FormData | Injection posible en Server Actions | Migrar a Zod |

# 9. Revisión de base de datos y modelos Prisma

## Bien resuelto

- Normalización clara: Product ↔ ProductOffer ↔ PriceHistory.

- PriceHistory (offerId, recordedAt) indexado correctamente.

## Tablas que faltan

| Tabla nueva | Propósito |
| --- | --- |
| NewsletterSubscription | Captar emails sin requerir cuenta (CTA Hot Sale) |
| ScrapeJob / ProviderRun | Log de cada corrida del cron para debuggear fallos silenciosos |
| AnalyticsEvent (genérica) | Tracking de eventos UI sin depender de Google Analytics |

## Ajustes en schema existente

- Subir Decimal(12,2) a Decimal(14,2) en ProductOffer.price y PriceHistory.price.

- Agregar deletedAt DateTime? (soft delete) en Product, Store, Category para no destruir URLs SEO.

- Índice compuesto faltante: ProductOffer(productId, storeId) para listar ofertas activas.

- SearchLog(createdAt) para purgas y dashboards.

## Estrategia de crons

| Cron | Frecuencia | Acción |
| --- | --- | --- |
| Refresh de precios | Cada 4 h | MeLi API → ProductOffer.price + PriceHistory |
| Evaluar alertas | Cada 30 min | Comparar vs target → email Resend si cumple |
| Limpieza | Diaria | SearchLog >90 días, ProviderLog >30 días |
| Rebuild sitemap | Semanal | Regenerar sitemap con productos nuevos |

Nota: Vercel Cron en plan free permite 2 jobs con frecuencia mínima diaria. Para los 4 crons hace falta plan Pro ($20/mes) o cron externo gratuito (cron-job.org, Upstash QStash free tier).

# 10. Revisión de seguridad y privacidad

| Ítem | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Service role key | ✅ Server-only | Mantener |
| CRON_SECRET Bearer + header | ✅ OK | Agregar crypto.timingSafeEqual |
| Supabase RLS | ❌ No configurado | URGENTE: habilitar + policies |
| Validación FormData | ❌ Manual | Migrar a Zod en todos los Server Actions |
| SSRF en getProductByUrl | ⚠️ Riesgo latente | Validar allowlist de dominios |
| PII en SearchLog | ⚠️ Queries sin TTL | Purgar >90 días, documentar |
| Consentimiento cookies | ❌ No existe | Banner + opt-in analytics |
| Headers HTTP seguridad | ❌ No configurados | CSP, X-Frame-Options, nosniff, etc. |
| Inscripción RNBD (AAIP) | ❌ No iniciado | Trámite TAD antes de operar a escala |

|  | Supabase RLS — riesgo alto Sin Row Level Security habilitado, cualquier persona con el anon key puede hacer SELECT * en toda la base. Eso incluye emails, alertas y configuraciones de usuarios. Habilitar RLS con policies auth.uid() es la tarea de mayor impacto por menor esfuerzo. |
| --- | --- |

## Política mínima Ley 25.326 (obligatoria)

- Identificación del responsable (nombre real o razón social).

- Finalidad: comparación de precios, alertas, mejora del servicio.

- Datos recolectados: email, hash de password, queries, clicks, alertas.

- Cesiones: Supabase (USA), Resend (USA), Vercel (USA) — verificar adecuación.

- Retención por categoría de dato.

- Derechos ARCO con datos de contacto del responsable y plazo de respuesta.

- Inscripción en RNBD de la AAIP antes de operar a escala.

# 11. Revisión de monetización

## MercadoLibre Afiliados Argentina (vigente desde nov-2025)

- Comisión hasta 15% según categoría (electrónica suele ser 3–6%; moda/belleza más alto). % exacto por categoría: no publicado, verificar en panel de afiliado.

- Requisitos: +18 años, cuenta MeLi activa + Mercado Pago, monotributista (primera etapa).

- Solo links de productos de vendedores con reputación verde.

- Fuente: news.mercadolibre.com/programa-de-afiliados-y-creadores-mercado-libre-argentina-2025

## Otras tiendas argentinas

|  | Gap de mercado Frávega, Garbarino, Musimundo, Cetrogar, Megatone NO tienen programa de afiliados público propio en Argentina a la fecha (beckerle.com.ar). Es una queja histórica del ecosistema. Vía redes externas (Awin, Impact, Tradetracker) hay opciones limitadas. |
| --- | --- |

## Tabla de modelos de monetización

| Modelo | Realismo LATAM solo-founder | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Afiliados MeLi | Alto | Único camino claro hoy en AR para electro/tech |
| Google AdSense | Medio | RPM LATAM bajo (USD 1–5 /mil PV en tech) |
| Premium freemium | Medio-alto | Rentable cuando haya 5–10k usuarios activos |
| Newsletter pago revendedores | Medio | Mercado chico, valor alto por suscriptor |
| API pagada para sellers | Medio | Viable cuando haya catálogo + volumen (modelo Keepa) |
| Sponsored deals (con badge) | Medio | Requiere disclaimer claro por Ley 24.240 |
| Display ads (blog) | Bajo | Solo en páginas que no compitan con CTA |
| Ebook / curso | Bajo | Buen lead magnet, mal producto principal |

## Costos de infraestructura (estimación)

- Vercel: free → Pro USD 20/mes con tráfico real.

- Supabase: free → Pro USD 25/mes (500 MB DB, 50k MAU).

- Resend: free 3k emails/mes → USD 20/mes por 50k.

- Sentry, Upstash Ratelimit: free tier alcanza para empezar.

- TOTAL estimado mes 1–3: USD 0–25/mes. Con tráfico real: USD 60–80/mes.

# 12. Comparación con alternativas reales del mercado

| Comparador | Foco | Fortaleza | Debilidad | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precialo | +80 tiendas, multi-cat. | Cobertura amplia, historial | UX mejorable | Afiliados |
| Historial.com.ar | Evolución de precio | Citado en prensa, foco central | UI básica | Afiliados |
| MercadoTrack | MeLi c/2 h | Historial denso | Solo MeLi | Afiliados |
| HardGamers | Hardware AR | +30 tiendas, comunidad | Solo hardware | Afiliados/ads |
| Pricely/Preciosuper | Supermercados | Datos diarios | No tech | Mix |
| CamelCamelCamel | Amazon global | Simple, gratuito | Sin móvil | Afiliados+ads |
| Keepa | Amazon global | Profundidad, API, ext. | Pago | Freemium |
| Idealo | Europa multi-cat. | UX referencia | No opera en AR | Afiliados |
| Google Shopping | Global | Distribución masiva | Hostil al SEO orgánico | Ads |

## Diferenciación posible para PrecioRadar

- Honestidad estructural: única plataforma AR que no muestra recomendaciones sin datos reales. Posicionamiento: 'preferimos decir no sabemos antes que mentirte'.

- Mobile-first real: la UX de Precialo e Historial es aceptable pero genérica. Una experiencia con velocidad Vercel + diseño cuidado gana la primera impresión.

- Cobertura curada: 10–15 tiendas creíbles para tech/electro/PC builder con profundidad real.

- Contenido editorial: ningún comparador AR tiene un blog serio. Es un foso amplio.

# 13. Roadmap recomendado (3–6 meses, solo-founder)

| Etapa | Período | Foco |
| --- | --- | --- |
| A — Tapar agujeros críticos | Semanas 1–3 | RLS, OAuth MeLi, robots/sitemap, legal, rate limiting, Sentry, next/image |
| B — Beta pública restringida | Semanas 4–9 | Cron real, historial persistido, email alerts, onboarding, whitelist 50–200 users |
| C — SEO y contenido | Semanas 10–16 | 10 guías pilares, páginas de categoría, newsletter, Search Console |
| D — Monetización + 2do provider | Meses 4–6 | Afiliados MeLi, 2do provider real, plan premium beta |

## Calendario de eventos clave (no perderse)

- Hot Sale — Mayo: el evento más importante del año. Preparar contenido 3 semanas antes.

- Día del Padre — Junio: oportunidad para categorías tech y electro.

- Día del Niño — Agosto: juguetes, consolas, accesorios.

- CyberMonday — Noviembre: segunda ventana más importante.

- Black Friday + Navidad — Nov/Dic: tercera ventana. Preparar alertas masivas.

# 14. Estrategia de adquisición de usuarios

|  | La palanca principal con bajo presupuesto El SEO long-tail es la única adquisición sostenible. Cada producto bien indexado con structured data y un párrafo único es un cebo permanente para queries de intención de compra. |
| --- | --- |

## Prioridades

- SEO long-tail: 'precio Samsung Galaxy A55 Argentina', 'RTX 4070 cuotas', 'notebook Lenovo IdeaPad i5'. Costo marginal: cero.

- Reddit y foros: r/argentina, r/Argaming, r/merval, PoolDevPC, comunidades Discord de PC builder. Estilo: aportar valor antes de promover.

- Twitter/X: cuenta que postee 1–3 ofertas verificadas/día con captura del historial real. Hilos durante Hot Sale y CyberMonday.

- Newsletter semanal: 1.000 suscriptores comprometidos > 10.000 visitas casuales.

- Colaboraciones con creadores tech AR (Topa Tech, Pisapapeles, canales de hardware).

- Product Hunt: bajo impacto en LATAM pero gratis y sirve para feedback.

| Canal | Costo | Potencial | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO long-tail | $0 | Muy alto (compuesto) | Empezar YA |
| Reddit/Discord | $0 | Medio | Empezar en beta |
| Twitter/X ofertas | $0 | Medio-alto | Empezar en beta |
| Newsletter | $0–20/mes | Alto a largo plazo | Día de lanzamiento |
| Creadores tech | $0 (bartering) | Alto | Cuando haya v1 sólido |
| Google Ads | $50–200/mes | Bajo en este nicho | Solo cuando haya conversión probada |

# 15. Ideas de monetización ampliadas

- Afiliados MeLi (base, ya detallado en sección 11).

- Premium freemium: Free (5 alertas, historial 30 días, ads), Pro (~ARS 3–5k/mes: alertas ilimitadas, historial completo, sin ads), Resellers (~ARS 15–30k/mes: API, lotes, dashboards).

- Newsletter pago para revendedores: 'top 20 productos con mayor caída esta semana', 'anomalías de stock'. Modelo Keepa-light.

- API pública pagada (modelo Keepa): tokens por minuto, planes mensuales. Solo viable con catálogo y volumen.

- Sponsored deals con badge clarísimo 'Patrocinado': una tienda paga para destacar. El badge debe ser tan visible como la oferta (Ley 24.240 art. 8).

- Display ads en blog y categorías, nunca en página de producto.

- 'Inteligencia de precios' para sellers MeLi (B2B SaaS lateral): misma infra, producto separado.

- Reportes mensuales de tendencias por categoría vendidos a marcas/agencias.

- Afiliados de servicios bancarios/tarjetas con descuentos (Galicia, Macro, BBVA).

- Ebook/curso 'Cómo comprar online en Argentina sin que te estafen': USD 5–10, sirve como lead magnet.

# 16. Lista de tareas priorizadas para Claude Code / Codex

## P0 — Bloqueantes de lanzamiento

| ID | Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| T-001 | Habilitar RLS + policies Supabase | Usuario A no puede leer alertas del usuario B via anon key |
| T-002 | Crear app/robots.ts | GET /robots.txt devuelve 200 con reglas correctas |
| T-003 | Crear app/sitemap.ts dinámico | Sitemap válido en sitemap.org/validator + Search Console |
| T-004 | generateMetadata en /producto/[slug] y /categoria/[slug] | Cada producto tiene metadata único verificable |
| T-005 | JSON-LD Product + AggregateOffer en página de producto | Rich Results Test de Google sin errores |
| T-006 | JSON-LD BreadcrumbList en producto y categoría | Rich Results Test detecta breadcrumb |
| T-007 | Apagar visibilidad de providers stub | Nombres de stubs no aparecen en HTML renderizado |
| T-008 | Reemplazar getMockPriceHistory por consulta real | Sin historial: muestra 'Recolectando datos', no label de precio |
| T-009 | Migrar validación Server Actions a Zod | Input malformado devuelve error legible sin tocar DB |
| T-010 | Rate limiting Upstash en /api/out, búsqueda, registro | Test de estrés devuelve 429 al exceder |
| T-011 | Headers de seguridad en next.config.ts | securityheaders.com da grado A o mejor |
| T-012 | Política de privacidad + términos + banner cookies | Banner en primer visit; páginas legales completas |
| T-013 | loading.tsx y error.tsx en rutas principales | Skeleton visible en 3G; error con CTA reintentar |
| T-014 | Validar OAuth MercadoLibre (post-restricción abril 2025) | Token expirado se refresca solo, búsqueda sigue OK |
| T-015 | Sentry client + server | Error de prueba aparece en Sentry en <30 segundos |

## P1 — Importantes para tracción

| ID | Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| T-101 | Cron de refresh de precios c/4h sobre top 500 productos | Tras 24h hay ≥6 puntos por offer en PriceHistory |
| T-102 | Cron evaluación alertas c/30min + cooldown | Alerta cumplida dispara exactamente 1 email y no repite en cooldown |
| T-103 | Template email profesional (React Email + Resend) | Mail-Tester score ≥9/10 |
| T-104 | Segundo provider real | ≥100 ofertas reales del 2do provider en DB |
| T-105 | 5 guías pilares SEO | Cada guía indexable, sin errores Search Console, ≥5 internal links |
| T-106 | AnalyticsEvent table + helper track() | Admin panel muestra eventos del día |
| T-107 | Newsletter signup + doble opt-in | Flow completo entrega email confirmación que activa suscripción |
| T-108 | Migrar todas las imágenes a next/image | Lighthouse mobile score >85 en home y producto |
| T-109 | Decisión visual final + design system tokenizado | Ningún color hard-coded fuera de Tailwind config |
| T-110 | Tests E2E Playwright para 5 flows críticos | CI corre tests en cada PR; todos pasan |

## P2 — Mejora continua

| ID | Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| T-201 | Afiliados MeLi integrado en /api/out | Conversión acreditada en panel de afiliados |
| T-202 | Plan Premium con Stripe/MercadoPago | Usuario puede upgrade; límites se aplican correctamente |
| T-203 | PWA installable | Chrome ofrece 'Instalar app' en mobile |
| T-204 | Comparador entre modelos | Página /comparar?a=slug1&b=slug2 funcional |
| T-205 | Extensión de browser | Extensión publicada en Chrome Web Store con ≥50 instalaciones |
| T-206 | Inscripción RNBD AAIP (trámite) | Número de expediente AAIP obtenido |
| T-207 | Modo claro/oscuro persistido | Preferencia guardada en localStorage/cookie |

# 17. Plan de trabajo por etapas para implementar en código

| ETAPA 0 — VERIFICACIÓN PREVIA (SIN TOCAR CÓDIGO) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Confirmar que el código no tiene 3 bombas latentes antes de cambiar nada. |
| ARCHIVOS PROBABLES | mercadoLibreProvider.ts, proxy.ts, schema.prisma, package.json, Supabase dashboard |
| RIESGO | Bajo. Solo lectura. |
| CÓMO VALIDAR | grep -r 'runtime.*edge' src/ no devuelve nada. grep 'Bearer' en mercadoLibreProvider.ts aparece. SELECT rowsecurity FROM pg_tables devuelve false en tablas privadas. |
| COMMIT | — (etapa de diagnóstico, sin commit) |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npx prisma validate npm run build |

| ETAPA 1 — APAGAR RIESGO DE CONFIANZA (P0 CRÍTICO) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio deja de mentirle al usuario. Stubs invisibles + historial sintético reemplazado por estado honesto. |
| ARCHIVOS PROBABLES | mockStoreProducts.ts, searchService.ts, productService.ts, priceHistoryService.ts, recommendationService.ts, types/recommendation.ts, PriceHistoryChart.tsx, page.tsx (home) |
| RIESGO | MEDIO-ALTO. Esta etapa vacía la UI. Se va a ver pelado hasta la Etapa 5. Es esperado y correcto. |
| CÓMO VALIDAR | Grep de nombres stub no aparece en HTML server-rendered. Para producto sin historial: muestra 'Recolectando datos', no label de precio. |
| COMMIT | chore: hide stub providers and replace synthetic price history with honest empty state |
| NIVEL RIESGO | ● ALTO |
| COMANDO | npm run lint npm run build grep -rn 'Frávega\¦Musimundo\¦Cetrogar' .next/server/app/ |

| ETAPA 2 — VALIDAR PROVIDER MERCADOLIBRE CON OAUTH REAL |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Asegurar que el único provider real funciona en producción post-restricción de API pública (abril 2025). |
| ARCHIVOS PROBABLES | mercadoLibreProvider.ts, nuevo src/lib/mercadolibre/oauth.ts, .env.example, providerLogService.ts |
| RIESGO | ALTO si nunca se probó con tráfico real. La app tiene que estar registrada en developers.mercadolibre.com.ar antes de esta etapa. |
| CÓMO VALIDAR | curl manual al endpoint con token válido devuelve 200. Forzar token expirado: refresh ocurre automáticamente. ProviderLog registra errores y refreshes. |
| COMMIT | feat(providers): implement OAuth flow with auto-refresh for MercadoLibre |
| NIVEL RIESGO | ● ALTO |
| COMANDO | npm run build curl -H 'Authorization: Bearer $TOKEN' 'https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=galaxy' |

| ETAPA 3 — SEGURIDAD MÍNIMA DE DATOS (RLS + ZOD + HEADERS) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio deja de tener la base de datos abierta y los inputs sin validar. |
| ARCHIVOS PROBABLES | Supabase migrations (SQL), nuevo src/lib/validation/ con schemas Zod, todos los app/**/actions.ts, next.config.ts, package.json (+zod) |
| RIESGO | MEDIO. Si una policy RLS queda mal escrita, un usuario logueado puede no ver sus propias alertas. Probar con dos cuentas distintas. |
| CÓMO VALIDAR | Usuario A no lee alertas de usuario B via anon key. Input malformado en Server Action devuelve error legible. securityheaders.com da grado A. |
| COMMIT | feat(security): enable RLS, validate inputs with Zod, set strict security headers |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npm install zod npm run lint npm run build npm test |

| ETAPA 4 — COMPLIANCE LEGAL (LEY 25.326 + COOKIES + TEXTOS) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | No operar ilegalmente. |
| ARCHIVOS PROBABLES | app/privacidad/page.tsx (reescribir), app/terminos/page.tsx (reescribir), nuevo app/cookies/page.tsx, nuevo CookieBanner.tsx, app/layout.tsx, Footer.tsx |
| RIESGO | BAJO técnicamente, ALTO si no se hace. |
| CÓMO VALIDAR | Primera visita incógnita muestra banner. Aceptar → cookie pr_cookie_consent=accepted. Rechazar → script analytics no carga. Tres páginas legales con contenido completo. |
| COMMIT | feat(legal): privacy policy, terms, cookies page and consent banner (Ley 25.326) |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm run lint npm run build |

| ETAPA 5 — PERSISTIR HISTORIAL REAL (CRON + TABLA) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio empieza a acumular datos reales. Sin esta etapa, la Etapa 1 deja la UI vacía indefinidamente. |
| ARCHIVOS PROBABLES | schema.prisma (Decimal 14,2), nuevo priceSnapshotService.ts, nuevo app/api/internal/refresh-prices/route.ts, vercel.json o cron externo, recommendationService.ts (percentiles reales) |
| RIESGO | MEDIO. Si el cron corre mal, llena la DB con basura. Si corre poco, tarda 2 meses en tener historial útil. |
| CÓMO VALIDAR | Tras 24h con cron c/4h: SELECT COUNT(*) FROM PriceHistory WHERE isDemo=false >= 300. Tras 3-4 días: productos con ≥14 puntos muestran recomendaciones reales. |
| COMMIT | feat(history): real price snapshotting via cron and Decimal(14,2) |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npx prisma migrate dev --name decimal_14_2 npx prisma generate npm run build curl -X POST /api/internal/refresh-prices -H 'Authorization: Bearer $CRON_SECRET' |

| ETAPA 6 — SEO FOUNDATIONAL (ROBOTS, SITEMAP, METADATA, STRUCTURED DATA) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Google puede encontrar e indexar las páginas. Sin esto, no hay adquisición orgánica. |
| ARCHIVOS PROBABLES | nuevo app/robots.ts, nuevo app/sitemap.ts, app/producto/[slug]/page.tsx (generateMetadata + JSON-LD), nuevo src/lib/seo/jsonLd.ts, nuevo componente JsonLd, app/producto/[slug]/opengraph-image.tsx |
| RIESGO | BAJO. Aditivo, no rompe nada existente. |
| CÓMO VALIDAR | GET /robots.txt y /sitemap.xml devuelven contenido válido. Rich Results Test detecta Product + AggregateOffer + BreadcrumbList sin errores. |
| COMMIT | feat(seo): robots, dynamic sitemap, dynamic metadata and JSON-LD structured data |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm run build curl http://localhost:3000/robots.txt curl http://localhost:3000/sitemap.xml ¦ head -50 |

| ETAPA 7 — ROBUSTEZ DE RUNTIME (RATE LIMITING, LOADING/ERROR, SENTRY, NEXT/IMAGE) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El sitio resiste tráfico real y se puede debuggear cuando rompa. |
| ARCHIVOS PROBABLES | nuevo src/lib/ratelimit.ts, app/api/out/route.ts, app/buscar/page.tsx, Server Actions, nuevos loading.tsx + error.tsx en todas las rutas, sentry.*.config.ts, reemplazo masivo de <img> por <Image>, next.config.ts (remotePatterns) |
| RIESGO | MEDIO. Sentry puede mandar PII si no se configura beforeSend para scrubbear emails. Rate limit muy agresivo puede frenar al propio cron (whitelistear por CRON_SECRET). |
| CÓMO VALIDAR | 100 requests rápidos a /api/out → 429 a partir del 31. Error de prueba aparece en Sentry en <30s. Lighthouse mobile ≥85, LCP <2.5s. |
| COMMIT | feat(reliability): rate limiting, loading/error boundaries, Sentry and next/image migration |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npm install @upstash/ratelimit @upstash/redis @sentry/nextjs npm run build npx lighthouse https://[deploy]/ --form-factor=mobile |

| ETAPA 8 — TESTS + CI |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El próximo cambio no rompe login, registro, alertas o click out sin que nadie se entere. |
| ARCHIVOS PROBABLES | package.json (+vitest, @playwright/test), vitest.config.ts, tests/unit/, tests/e2e/ (5 flows), .github/workflows/ci.yml |
| RIESGO | BAJO en código, ALTO si se descubre que algo no estaba funcionando. Es bueno descubrirlo ahora. |
| CÓMO VALIDAR | npm test: todos los unit tests pasan. npm run test:e2e: los 5 flows pasan. PR de prueba en GitHub dispara el workflow y pasa todos los checks. |
| COMMIT | test: vitest unit tests, playwright e2e for critical flows, github actions CI |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm install -D vitest @playwright/test npx playwright install --with-deps chromium npm test npm run test:e2e |

| ETAPA 9 — CONTENIDO + ADQUISICIÓN |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Hay algo para indexar. Sin contenido, el sitemap es un cascarón. |
| ARCHIVOS PROBABLES | nuevo app/guias/page.tsx, app/guias/[slug]/page.tsx, content/guias/*.md (5 guías), componente NewsletterSignup.tsx, nueva tabla NewsletterSubscription en Prisma, Server Action subscribeToNewsletter |
| RIESGO | BAJO. Es contenido, no infraestructura. |
| CÓMO VALIDAR | 5 guías indexables, sin errores en Rich Results Test, cada una con ≥5 internal links. Form de newsletter captura email, envía confirmación y activa suscripción en DB. |
| COMMIT | feat(content): 5 pillar guides, newsletter signup with double opt-in |
| NIVEL RIESGO | ● BAJO |
| COMANDO | npm run build npm run lint |

| ETAPA 10 — MONETIZACIÓN (AFILIADOS MELI) |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Convertir tráfico en ingresos. Solo se hace después de que la fiscalidad esté en orden (monotributo) y haya aprobación de MeLi. |
| ARCHIVOS PROBABLES | clickTrackingService.ts o app/api/out/route.ts (deeplink afiliado), .env (+MERCADOLIBRE_AFFILIATE_TAG), Footer.tsx (disclaimer), cards de producto (disclaimer inline) |
| RIESGO | MEDIO. Si se rompe el deeplink, los clicks no se atribuyen. Probar manualmente cada formato antes de activar a escala. |
| CÓMO VALIDAR | Click en /api/out desde sesión limpia: URL final lleva parámetro de afiliado. En panel MeLi (24-48h): clicks atribuidos. Compra de prueba: aparece como conversión. |
| COMMIT | feat(monetization): MercadoLibre affiliate deeplinks on outbound clicks |
| NIVEL RIESGO | ● MEDIO |
| COMANDO | npm run build |

# Plan de acción de una página

PRECIORADAR — PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Solo-founder · Bajo presupuesto · Foco: lanzar honesto

⚡ ESTA SEMANA — 5 cosas que mueven la aguja

☐ Apagar visibilidad de los 6 providers stub

☐ Reemplazar getMockPriceHistory por consulta real (o 'sin datos')

☐ Verificar que el provider MeLi usa OAuth (post-abril 2025)

☐ Crear app/robots.ts y app/sitemap.ts

☐ Conectar Sentry free tier

📋 PRÓXIMAS 2 SEMANAS — Asentar la base legal/SEO

☐ Habilitar RLS en Supabase con policies por tabla (auth.uid())

☐ JSON-LD Product / AggregateOffer / BreadcrumbList en página de producto

☐ generateMetadata dinámico en producto y categoría

☐ Política de privacidad, términos, banner de cookies (Ley 25.326)

☐ Rate limiting con Upstash en /api/out, búsqueda y registro

☐ loading.tsx y error.tsx en rutas principales

☐ Migrar a next/image

☐ Validación Zod en todos los Server Actions

🚀 ANTES DE BETA PÚBLICA — Semanas 4 a 8

☐ Cron de refresh cada 4h sobre top 500 productos MeLi

☐ Cron de evaluación de alertas cada 30 min con cooldown

☐ Plantilla profesional de email (React Email + Resend)

☐ Decisión visual final entre las 3 propuestas del documento maestro

☐ Mostrar recomendaciones SOLO sobre historial real ≥ 14 puntos

☐ 5 guías pilares publicadas e indexables

📈 PRIMEROS 3–6 MESES — Tracción + monetización

☐ Sumar 2do provider real (Frávega feed / HardGamers / TiendaMia)

☐ Inscripción a afiliados MeLi (cuando el régimen fiscal aplique)

☐ Newsletter semanal lanzado

☐ AnalyticsEvent table + dashboard interno

☐ Plan Premium beta a 50 usuarios más activos

☐ Hot Sale (mayo) y CyberMonday (nov): contenido preparado 3 semanas antes

REGLAS DE ORO → Nunca mostrar una recomendación sin datos reales que la sostengan. → Cada provider stub apagado vale más que cualquier feature nueva. → El SEO de cola larga es la única adquisición sostenible a bajo costo. → Afiliados MeLi >> AdSense en este nicho (estimado 10x por mil visitantes). → Antes de pelearle a Precialo en 'cantidad de tiendas', ganar en honestidad y velocidad.

## PrecioRadar — Etapas de trabajo

Diagnóstico: Readiness 35–45%. Un provider real (MeLi), seis stubs vacíos, historial sintético, sin RLS, sin SEO, sin legal. Riesgo legal activo.

### Etapa 0 — Verificación previa (solo lectura, sin commit)

Confirmar 3 bombas latentes antes de tocar nada:

- ¿MeLi provider usa OAuth o API pública (403 desde abril 2025)?

- ¿Hay imports runtime: 'edge' que rompan con proxy.ts?

- ¿RLS de Supabase está desactivado?

### Etapa 1 — Apagar el riesgo de confianza ⚠️ CRÍTICO

- Ocultar los 6 providers stub del HTML renderizado

- Reemplazar getMockPriceHistory por estado honesto: "Recolectando datos"

- Eliminar recomendaciones basadas en datos sintéticos

Riesgo: La UI queda pelada hasta la Etapa 5. Es intencional.

### Etapa 2 — OAuth MercadoLibre

- Implementar OAuth con auto-refresh de token

- Registrar app en developers.mercadolibre.com.ar

- Loguear en ProviderLog

### Etapa 3 — Seguridad mínima de datos

- Habilitar RLS en Supabase con policies auth.uid()

- Migrar todos los Server Actions a validación Zod

- Security headers: CSP, X-Frame-Options, nosniff

### Etapa 4 — Compliance legal (Ley 25.326)

- Política de privacidad en español argentino

- Términos de uso

- Banner de consentimiento de cookies

- Páginas /privacidad, /terminos, /cookies

### Etapa 5 — Historial real persistido

- Cron refresh de precios c/4h → PriceHistory

- Subir Decimal(12,2) a Decimal(14,2) en schema

- Recomendaciones solo con ≥14 puntos reales

### Etapa 6 — SEO foundational

- app/robots.ts + app/sitemap.ts dinámico desde Prisma

- generateMetadata dinámico en /producto/[slug] y /categoria/[slug]

- JSON-LD: Product + AggregateOffer + BreadcrumbList

### Etapa 7 — Robustez de runtime

- Rate limiting con Upstash en /api/out, búsqueda, registro

- loading.tsx + error.tsx en rutas principales

- Sentry free tier (client + server)

- Migrar <img> → next/image

### Etapa 8 — Tests + CI

- Vitest para unit tests

- Playwright E2E para 5 flows críticos

- GitHub Actions CI

### Etapa 9 — Contenido + adquisición

- 5 guías pilares SEO en /guias/[slug]

- Newsletter signup con doble opt-in

- Tabla NewsletterSubscription en Prisma

### Etapa 10 — Monetización (afiliados MeLi)

- Deeplinks de afiliado en /api/out

- Disclaimers en cards y footer

- Solo después de aprobación MeLi y monotributo en orden

# 24. Detector de ofertas falsas

El detector de ofertas falsas es uno de los diferenciales más importantes de PrecioRadar para el mercado argentino, donde la práctica de inflar precios antes de un descuento es ampliamente conocida y criticada.

## Objetivo

Mostrarle al usuario si un descuento anunciado es real o si el precio fue inflado previamente para simular una rebaja. El tono debe ser claro, directo y sin alarmismo.

## Algoritmo base (disponible desde v2)

La detección compara el precio actual contra la media móvil de los últimos 60 días. Requiere historial real persistente — no puede activarse con datos mock o sintéticos.

| Condición | Etiqueta | Mensaje al usuario |
| --- | --- | --- |
| Precio actual ≤ 90% del promedio 60 días | ✅ Oferta real | El precio está genuinamente por debajo de su promedio reciente. |
| Precio actual entre 90% y 100% del promedio | ⚠️ Descuento menor | El descuento es pequeño o marginal respecto al promedio. |
| Precio actual > 100% del promedio 60 días | 🚫 Oferta inflada | El precio subió antes del supuesto descuento. Revisar condiciones. |
| Historial insuficiente (menos de 14 puntos) | 🔹 Sin datos suficientes | Aún no hay historial suficiente para evaluar este precio. |

## Ejemplo de mensaje en la UI

“Este celular costó en promedio $850.000 los últimos 60 días. Hace 15 días subió a $1.100.000 y ahora figura en ‘oferta’ a $999.000. Hoy estás pagando más que el promedio histórico.”

## Umbrales configurables desde el admin

Los porcentajes (90%, 100%) deben ser configurables por el admin para ajustarlos según categoría o período estacional. Durante Hot Sale puede convenir usar umbrales más amplios.

## Dependencia técnica

- Requiere historial de precios persistente con cron job activo (Etapa 5 del plan de trabajo).

- No puede activarse con datos mock. Los mensajes de recomendación deben estar desactivados hasta tener ≥14 puntos de historial real.

- Integración con alertas honestas: cuando se detecta oferta inflada, puede disparar una alerta al usuario que sigue ese producto.

## Impacto en riesgo legal

Al mostrar recomendaciones únicamente sobre historial real y etiquetar correctamente las ofertas infladas, PrecioRadar reduce activamente el riesgo de incumplir los arts. 4 y 8 de la Ley 24.240 identificados en la sección 4.2 de este informe.

# 25. Calendario de promos bancarias

El mercado argentino tiene un comportamiento de compra fuertemente condicionado por promociones bancarias diarias: descuentos en supermercados ciertos días, reintegros en combustibles, cuotas sin interés por banco en determinados comercios. Esta información está dispersa y es difícil de centralizar. Es un diferencial único de PrecioRadar en el mercado actual.

## Objetivo

Mostrarle al usuario qué descuento o beneficio adicional puede aplicar hoy al comprar un producto, según su banco o billetera. El sistema debe integrarse con el buscador y el detalle de producto.

## Entidades cubiertas desde v2

Bancos: Nación, Galicia, Macro, Santander, BBVA, ICBC, Comafi.

Billeteras digitales: Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Naranja X.

## Estructura de cada entrada del calendario

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Entidad | Banco o billetera (ej. Banco Nación, Naranja X). |
| Día(s) válido(s) | Días de la semana o fechas específicas. |
| Tipo de descuento | Porcentaje, reintegro, cuotas sin interés. |
| Porcentaje / monto | Valor del beneficio. |
| Categorías aplicables | Supermercados, combustible, electrodomésticos, etc. |
| Tope de reintegro | Monto máximo del beneficio si aplica. |
| Tiendas aplicables | Online, física o ambas. |
| Medio de pago requerido | Tarjeta de débito, crédito, QR, app. |
| Vigencia | Fecha desde/hasta. Renovación mensual si aplica. |
| Fuente | URL oficial del banco o billetera. |

## Integración con el detalle de producto

Cuando el usuario ve una oferta, PrecioRadar muestra automáticamente si hoy hay alguna promo bancaria aplicable a esa tienda o categoría, cuánto quedaría el precio final con ese beneficio, y el medio de pago requerido.

Ejemplo: “Comprá este lavarropas en Frávega con Banco Macro hoy lunes y ahorrás un 25% adicional. Precio con descuento: $X. Requiere tarjeta Macro Selecta.”

## Mantenimiento

- Primera etapa: actualización manual desde el admin. Las promos bancarias cambian mensualmente.

- Futuro: scraping de los sitios oficiales de bancos y billeteras para automatizar la actualización.

- Crowdsourcing futuro: los usuarios podrán reportar promos nuevas o vencidas, con validación manual antes de publicar.

## Ubicación en el roadmap

Versión 2. Requiere CMS de promos en el admin (sección 5 del plan de trabajo, Etapa admin) y la integración en el detalle de producto. No depende del historial de precios pero sí del panel admin básico.

# 26. Diversificación de afiliados

PrecioRadar inicia con MercadoLibre como único programa de afiliados. Esto genera un riesgo estratégico real: si MercadoLibre modifica comisiones, suspende la cuenta o cambia sus términos, el modelo de monetización queda sin soporte. El programa MeLi fue lanzado en noviembre 2025 y admite solo monotributistas, con comisión hasta 15% según categoría y solo para productos con reputación verde.

## Reglas que no cambian

- El mejor precio real siempre se muestra, tenga afiliado o no.

- Nunca se prioriza una oferta por comisión sobre una más conveniente para el usuario.

- El aviso de afiliados en footer y textos legales se mantiene en todos los programas.

- Los links afiliados no deben agregar redirecciones confusas ni degradar la UX.

## Programas a activar (orden de prioridad)

| Programa | Relevancia AR | Comisión estimada | Moneda |
| --- | --- | --- | --- |
| Awin | Alta — Falabella, Sodimac, marcas internacionales | 3–6% | EUR/USD |
| Amazon Afiliados (ES/MX) | Alta — argentinos que compran del exterior | 1–10% según categoría | USD |
| Impact | Media — marcas D2C modernas, Shein | Variable | USD |
| CJ Affiliate | Media — Lenovo, GoDaddy y otras marcas globales | Variable | USD |
| Rakuten Advertising | Media — marcas premium internacionales | Variable | USD |
| Temu Affiliate | Alta — crecimiento explosivo en AR 2025 | 5–30% | USD |
| Shein Affiliate | Alta — especialmente en ropa y accesorios | 10–20% | USD |
| MercadoLibre Afiliados | Muy alta — programa actual, mantener activo | Hasta 15% | ARS/USD |

## Tiendas argentinas sin programa de afiliados

Frávega, Garbarino, Cetrogar, Coto Digital y Carrefour AR no tienen programas de afiliados oficiales. Su inclusión en PrecioRadar sirve para dar valor al usuario mediante la comparación, aunque no generen comisión directa. Esto alimenta la base de datos de historial y refuerza la confianza, que es el activo principal del producto.

## Ingresos en dólares — consideración especial

Awin, Amazon, CJ, Rakuten e Impact pagan en USD o EUR. Para el contexto argentino esto tiene un valor adicional significativo. El cobro se puede gestionar vía Payoneer o Wise. Esta fuente de ingresos en moneda extranjera debe gestionarse de forma separada a la facturación en pesos (factura tipo E de exportación de servicios, exenta de algunos impuestos).

## Arquitectura del AffiliateService

- Cada provider debe saber si tiene un link de afiliado disponible y cuál usar.

- La lógica de construcción del link afiliado debe estar encapsulada en el provider, no en la UI.

- El AffiliateService existente debe evolucionar para soportar múltiples programas en paralelo.

- El click tracking ya modelado en Prisma debe atribuir correctamente a qué programa corresponde cada click.

## Timing de implementación

El alta en los programas (Awin, Amazon, Impact) se puede gestionar en paralelo al desarrollo sin requerir cambios en el código. La integración de los links en el producto va en la Etapa 10 del plan de trabajo (monetización), una vez que el régimen fiscal esté en orden y haya historial real para respaldar los clicks.